|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава администрации города Ставрополя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год |

**План благоустройства и капитального строительства на территории**

 **города Ставрополя на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Место выполнения работ, адрес | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство линии наружного освещения:демонтаж опор, монтаж опор, подвеска самонесущего изолированного провода, установка светильников уличного освещения, монтаж шкафов управления наружным освещением (ШУНО), подключение линии к централизованным сетям уличного освещения | ул. Сельская;ул. Ленина от дома № 480 «В» К-1 до ул. Индустриальной и ул. Индустриальная от ул. Ленина до ул. 1-я Промышленная | май  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Благоустройство и содержание Комсомольского озера:пополнение водой, очистка дна, водолазное обследование дна, санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) воды, почвы, питьевых фонтанчиков, анофелогенная и акарицидная обработка территории озера, покос, текущий ремонт соляриев, спортивных площадок, детских городков, установка питьевых фонтанчиков, ремонт асфальтобетонного покрытия, шлагбаума | ул. Кавалерийская, 27/1 | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт подъездных автомобильных дорог местного значения общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя: ремонт гравийных дорог (подсыпка инертных материалов, профилировка покрытия, уплотнение дорожной одежды катками) | подъездная дорога к СНТ «хутор Молочный»;подъездная дорога к СНТ «Нива»;подъездная дорога к ДОНТ «Вольница»;подъездная дорога к СНТ «Виктория»;подъездная дорога к СТ «Холодногорская»;подъездная дорога к СТ «Старомарьевское»;подъездная дорога к СНТ «Рыздвяный»;подъездная дорога к СНТ «Политехник»;подъездная дорога к ДНТ «Авиатор»;подъездная дорога к СНТ «Пищевик»;подъездная дорога к ДНТ «Северное»;«6 поликлиника – железнодорожный вокзал» | март- октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (срезка старого дорожного покрытия и демонтаж разрушенных бортовых камней, устройство дорожного покрытия из асфальтобетона, установка бортовых камней, поднятие горловин смотровых колодцев), устройство остановочных площадок и площадок для временного хранения автомобилейзамена изношенных дорожных бортовых камней обустройство остановок общественного транспорта (устройство нормативного заездного кармана, устройство посадочной площадки в плиточном покрытии, устройство площадки ожидания в плиточном покрытии)ремонт посадочных площадок на остановках (устройство плиточного покрытия)обустройство площадок для временного хранения автомобилей (устройство дополнительных мест для временного хранения автомобильного транспорта с асфальтобетонным покрытием) | ул. Тухачевского (от ул. Пирогова до микрорайона «Перспективный»);ул. Краснофлотская (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);ул. Ленина (от ул. Индустриальной до просп. Кулакова);ул. Бруснева (от просп. Кулакова до пер. Макарова);ул. Комсомольская (от ул. Р. Люксембург до ул. Маяковского);просп. Ворошилова (от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского);ул. Куйбышева (от ул. Серова до ул. Мичурина);пер. Буйнакского (от просп. Кулакова до пер. Макарова);ул. Фрунзе; ул. Руставели; ул. Матросова; ул. Шпаковская; ул. Доваторцев;ул. Руставели (в районе дома № 31);ул. Руставели (в районе дома № 32);ул. Гоголя (в районе дома № 49);ул. Бурмистрова (в районе дома № 3);ул. Индустриальная (в районе дома № 6);просп. Кулакова (в районе дома № 39);ул. 50 лет ВЛКСМ (в районе дома № 16и);ул. Тухачевского (в районе дома № 13);поликлиника № 6 (в районе дома № 17а);ул. Ленина в районе ОМОН;ул. Ленина в районе ЦНТИ;пер. Зеленый на противоположной стороне СОШ № 1;пер. Зеленый по стороне СОШ № 1; | апрель-октябрь  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Устройство переходно-скоростных полос:устройство дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, переустройство инженерных сетей | ул. Доваторцев-ул. 45 Параллель;ул. Юго-Западный обход - ул. Ленина;ул. Доваторцев - ул. Мира | июнь- август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Строительство сетей ливневой канализации  | южный склон 530 квартала города Ставрополя (протяженность сети 2805 п.м.) | май- август  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Обустройство элементами транспортной и пешеходной инфраструктуры социальных объектов 530 квартала города Ставрополя:устройство основания, бортового камня, асфальтобетонного покрытия, тротуарных связей, остановок общественного транспорта, дождевой канализации, элементов организации дорожного движения | ул. Алмазная (от ул. Южный обход до ул. Тюльпановой); ул. Тюльпановая (от ул. Алмазной до Поликлиники в 530 квартале города Ставрополя) | апрель-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт тротуаров:установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство ступеней и поручней | ул. Бурмистрова - нечетная сторона (от ул. Трунова до ул. Тургенева);ул. Железнодорожная (от ул. Балакирева до ул. Лопатина);ул. Бурмистрова (от ул. Трунова до ул. Белорусская); ул. Вавилова (от ул. Железнодорожной до ул. Народной);ул. Бурмистрова (от дома № 18 до дома № 24);В районе моста Кирина; ул. Ленина - Чкалова (на перекрестке по четной стороне);ул. Серова (от ул. Достоевского до пер. Одесского);от 26 Военного городка до СТ «Мечта» | июнь-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Реконструкция и ремонт подпорных стен:устройство монолитных железобетонных и каменных стен  | ул. Герцена;ул. К. Хетагурова;ул. Трунова, 35 | июль- август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Благоустройство улицы Индустриальной:ямочный ремонт проезжей части, устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 6, устройство пешеходных подходов (от существующего тротуара до ООТ), нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 | ул. Индустриальная (от ул. Ленина до ул. 1-я Промышленная) | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Нанесение 40 000 м2 линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования (краска) | территория города Ставрополя | апрель- май, сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Нанесение 6 102,7 м2 линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования (термопласт) | территория города Ставрополя | апрель- май, сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Проектирование и строительство нового светофорного объекта и подключение к АСУДД (автоматизированной системе управления дорожным движением) | перекресток ул. Гражданская - просп. К. Маркса | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка 600 новых дорожных знаков | территория города Ставрополя | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка остановочных павильонов:установка новых и замена остановочных павильонов (навесов)  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 16и;ул. Репина, 97;Михайловское шоссе, 2;ул. Бруснева, 11Б;ул. Бруснева, 8А;ул. Тухачевского, 7/2;ул. Мира, 148;ул. Космонавтов, 2;ул. Достоевского (ул. Севрюкова, 20);ул. Ленина, 85;ул. Трунова, 78;перекресток ул. Приозерная - ул. Западный обход;ул. Войтика, 39;ул. Гоголя, 2А;ул. Шпаковская, 40;ул. Лермонтова, 331;ул. Лермонтова, 306;ул. Лермонтова, 199;пер. Макарова, 35Б;Михайловское шоссе, 1А | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка дорожных ограждений  | перекресток ул. Гражданская – просп. К. Маркса | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт внутриквартальных дорог общего пользования местного значения:ремонт дорог ремонт участка дорогиремонт дорог и тротуаровремонт тротуаров ямочный ремонт дорогямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаровямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров на внутриквартальных территориях | пр. Луганский;пер. Кавказский (от ул. Серова до ул. Пономарева);пр. Терский (въезд с ул. Баумана);ул. Осипенко;пер. Перекопский;пер. Рубежный; пер. Желобовский;пр. Кисловодский; пер. Промышленный; ул. Достоевского, 52 - ул. Чехова, 11;пр. Невельский, 55;ул. Полевая (от ул. Мечникова до пер. Перекопского);ул. Б. Хмельницкого (от ул. Баумана до пер. Севастопольского);ул. Некрасова (от ул.Л.Толстого до ул. Ломоносова);ул. Айвазовского (от ул. Ташлянской до ул. Фурманова);ул. Железнодорожная (от ул. Лопатина до пешеходного перехода через ж/д к городской больнице № 2);ул. Лесная (от пр. Паркового до ул. Белинского);ул. Украинская;пр. Уфимский;ул. Шевченко (от ул. Репина до ул. Бурмистрова);ул. Соловьиная (устройство из ПГС);ул. Азовская (от пер. Можайского до ул. Васякина);туп. Федосеева;ул. Российская (от ул. Репина до ул. Бурмистрова);ул. Целинная;пр. Новосельский;ул. Мира;ул. Космонавтов;ул. Ленина;ул. Пирогова;пр. Томский;просп. Ворошилова;ул. Короленко;ул. Фроленко;ул. 50 лет ВЛКСМ;ул. Роз;просп. Кулакова;ул. Бруснева;дублер просп. Кулакова (от ул. Бруснева до просп. Юности);ул. Краснофлотская; ул. Морозова;ул. Павлова;дублер просп. Кулакова (от ул. Ленина до просп. Кулакова);ул. Социалистическая (от ул. Ленина до ул. Мира);ул. Гагарина | июнь-сентябрьиюнь-августмай- октябрь | администрация Ленинского района города Ставрополяадминистрация Октябрьского района города Ставрополяадминистрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Благоустройство дворовых территорий:ремонт покрытия во двореремонт покрытия во дворе и подъездной дорогиустановка антивандальных тренажеров установка детского игрового и спортивного оборудования, тренажеровремонт дворовых территорийустановка антивандальных тренажеровремонт детского и спортивного оборудования | ул. Комсомольская, 88;ул. Апанасенковская, 32;пер. Гвардейский, 7 (во дворе);ул. Чехова, 83/1 (во дворе);ул. Дзержинского, 172-176 (во дворе);ул. Севрюкова - ул. Мутнянская (на спортивной площадке);ул. Васильева, 8;ул. Васильева, 21;ул. Васильева, 12а;ул. Доваторцев, 7;ул. Дзержинского, 226;ул. Мира, 367/21, 367/23;ул. Ленина, 328/11, 12,13,15;ул. Ленина, 328/18, 25;ул. Серова, 2/2;ул. Тельмана, 241;ул. Серова, 10;ул. Доваторцев, 21;просп. Ворошилова, 5а;ул. Шпаковская, 90/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2;ул. 50 лет ВЛКСМ, 8-а/2, а/1;ул. Доваторцев, 39;ул. Пирогова, 18/4;ул. Доваторцев, 57/1,57/2,57/3;ул. Пирогова, 64/1,2,3,4,5ул. Войтика, 25-27;ул. Авиационная, 13;ул. Дзержинского, 169;пер. Интендантский, 1;ул. Вокзальная, 32;ул. Советская, 1; пр. Ключевой, 62;пр. К. Маркса, 8-10;ул. Войтика, 25;ул. Трунова, 71;территория Октябрьского района города Ставрополя | июнь-сентябрьдо конца второго кварталамай-августмай-июнь | администрация Ленинского района города Ставрополяадминистрация Промышленного района города Ставрополяадминистрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, ремонт тротуаров | ул. Ленина, 108,108/2;ул. Объездная, 8;ул. Биологическая, 10;ул. Мира, 280/3;ул. Туапсинская, 2а; ул. Ленина, 105;ул. Серова, 480;ул. Пушкина, 63;ул. Чкалова, 17, 27А;ул. Комсомольская, 46;ул. Комсомольская, 48;ул. Орджоникидзе, 2А, 2, ул. Войтика, 43;ул. Орджоникидзе, 4, 4/1;ул. Вокзальная, 6,10,12,14,16,18,20,22;ул. Васильева, 12а;пер. Шеболдаева, 4;ул. 50 лет ВЛКСМ (проезд к домам № 33а, 39/2 в районе д/с № 76);ул. Серова,2/2;ул. Ленина, 446;ул. Бруснева, 12, 12/3;ул. Доваторцев, 37/1-37/4;ул. Ленина, 438, 440, 442, ул. Короленко 1,3,5,7, ул. Социалистическая 2/2,2/1,6/2,6/1,8/1,8/2,10 (внутриквартальные проезды и тротуары) | июнь-сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Создание озелененных территорий - скверов на территории города Ставрополя (устройство аллеи):снос и обрезка деревьев, устройство газонов, аллеи в плиточном покрытии, устройство детской игровой площадки, установка уличной мебели, устройство линии освещения | ул. 50 лет ВЛКСМ (от дома №57/2 до дома №73/2) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Ремонт и обустройство новых контейнерных площадок в количестве 20 единиц:установка бортового камня, устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия, ограждений | территория города Ставрополя | июнь-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка 80 урн  | территория города Ставрополя | июнь-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Обустройство зоны отдыха:устройство пешеходных дорожек, установка лавок парковых и урн,декоративных ограждений зеленых зон, посадка деревьев | ул. Чапаева (дворовая территория многоквартирных домов № 5 и № 7)  | до ноября  | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Устройство тротуара плиточным покрытием:замена бордюрных камней, замена асфальтобетонного покрытия на плиточное |  ул. Дзержинского (от дома № 110 до дома № 114) | до конца третьего квартала | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  | Благоустройство территории прилегающей к зданию ЧОУВО «Ставропольский университет»:демонтаж бордюра, монтаж бордюра, устройство плиточного покрытия, установка лавок  | просп. Кулакова, 8 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Устройство тротуара в плиточном покрытии | ул. Шпаковская (от дома № 111 до входа в парк «Победы») | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Замена облицовки фонтана | ул. Ленина (в районе дома № 399) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Продолжение благоустройства сквера Ветеранов:озеленение и дополнительные работы (вырубка части деревьев)  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 57/2 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Установка остановочного павильона  | ул. Доваторцев (в районе здания № 9, к1, вход в парк «Победы») | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Устройство сквера: устройство плиточного покрытия, установка бордюров, детской площадки, скамеек | ул. Доваторцев (в районе дома № 50/1) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Ремонт подпорной стены на МЖК | ул. 50 лет ВЛКСМ, 81 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Благоустройство остановки и прилегающей территории к подземному переходу: устройство тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия | в районе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» (четная сторона) | до конца третьего квартала | комитет градострои- тельства администрации города Ставрополя |
|  | Устройство парковочной зоны в Таманском лесу  | ул. Дзержинского (в районе дома № 285) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополякомитет градострои- тельства администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  |
| 1. У
 | Установка памятника Хоперским казакам:благоустройство прилегающей территории | ул. Голенева, 21 | июнь- август | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Установка памятника П. Гречишкину:благоустройство прилегающей территории | ул. Морозова | июнь- август | администрация Ленинского района города Ставрополя |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Мясоедов Александр Александрович  | первый заместитель главы администрации города Ставрополя |
| Полулях Дмитрий Николаевич | заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Грибенник Александр Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Куриленко Александр Иванович | депутат Ставропольской городской Думы  |
| Пятак Евгений Владимирович | депутат Ставропольской городской Думы  |
| Семенов Дмитрий Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Серов ИгорьВладимирович  | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Теряев Алексей Геннадиевич | депутат Ставропольской городской Думы  |
| Тищенко Геннадий Иванович | депутат Ставропольской городской Думы  |
| Унтевский ИгорьИванович | депутат Ставропольской городской Думы  |