АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2016 г. N 2665

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEF7CE718B41DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB76703M5d4N) Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 г. [N 172-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE21AB41DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлениями администрации города Ставрополя от 20.09.2013 [N 3232](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF11B9F4E3C5E3B3990B379B2363908EF0680A557AAC89M6d3N) "О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации", от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P34) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя

А.Х.ДЖАТДОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 24.11.2016 N 2665

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" (далее - Программа) |
| Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ | постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году" |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнитель(и) Программы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
| администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; |
|  | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; |
|  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Цели и задачи Программы | целями Программы являются: |
|  | создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя; |
|  | повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению; |
|  | осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя; |
|  | организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя; |
|  | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и формирование комфортной городской среды для проживания населения. |
|  | Задачами Программы являются: |
|  | создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению; |
|  | приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями; |
|  | организация благоустройства территории города Ставрополя; |
|  | использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов; |
|  | содержание мест захоронения на территории города Ставрополя; |
|  | организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя; |
|  | приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствие с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов |
| Сроки реализации Программы (подпрограмм) | 2017 - 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | объем финансовых средств Программы составляет 5625621,51 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 1585878,81 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 904887,55 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 799830,02 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 812855,17 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 761084,98 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 761084,98 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 4391891,44 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 663571,54 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 802602,99 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 747545,46 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 760570,61 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 708800,42 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 708800,42 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в сумме 413138,80 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 401716,00 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 820591,27 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 520591,27 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 100000,00 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 50000,00 тыс. рублей |
| Наименование подпрограмм | "[Развитие жилищно-коммунального хозяйства](#P981) на территории города Ставрополя" (приложение 3 к Программе); |
|  | "[Дорожная деятельность](#P1357) и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя" (приложение 4 к Программе); |
|  | "[Формирование современной городской среды](#P2352) на территории города Ставрополя" (приложение 5 к Программе) |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Программы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из наиболее значимых городских объектов. Реализация мероприятий в данной сфере способствует формированию благоприятных условий для жизни населения города Ставрополя.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города Ставрополя в соответствии с:

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE119BB1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB4670DM5d6N) от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C3C5MBd1N) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

[решением](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF13BEFFE7C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 24 июня 2016 г. N 869 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года";

[решением](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя".

Программа представляет собой комплекс мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения города Ставрополя.

Программа разработана в качестве основного документа, определяющего необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Город Ставрополь является административным центром Ставропольского края. На территории города Ставрополя расположены три административных района: Ленинский, Октябрьский, Промышленный.

По состоянию на 01 января 2017 года численность населения города Ставрополя составила 433,7 тыс. человек, это более пятнадцати процентов от населения Ставропольского края.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ставрополя представляет собой сложную многофункциональную систему. Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ", акционерное общество "Теплосеть", акционерное общество "Горэлектросеть" обеспечивают население города Ставрополя водой, теплом, электроэнергией, осуществляют содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, обслуживают городскую инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения.

Жилищный фонд города Ставрополя составляет 24390 домов общей площадью 12457,5 тыс. кв. м, в том числе общая площадь многоквартирных домов 9626,3 тыс. кв. м. Общее количество многоквартирных домов составляет 3312 единиц, из них в 456 многоквартирных домах находятся 855 лифтов, около 50 процентов многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта, 283 лифта в 90 многоквартирных домах требуют замены.

Для приведения жилищного фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

Решить проблему обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя возможно путем реализации комплекса мер, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей дорог и элементов обустройства дорог (дорожная разметка, ограждения на перекрестках со светофорным регулированием, модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов и внедрение инновационных технологий).

Город Ставрополь один из самых зеленых городов России. Древесные насаждения города нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев. Ежегодно проводятся работы по уборке, содержанию и благоустройству территории города, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

В городе Ставрополе ежесуточно образуется более 2 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов, в год - около 1000 тыс. куб. м, в том числе 60 процентов бытовых отходов от жилищного фонда и 40 процентов - от предприятий и организаций города Ставрополя. Для обеспечения комфортных условий для проживания населения города Ставрополя необходимо участие муниципального образования в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:

осуществить проектирование, строительство и содержание инженерных сетей города Ставрополя;

улучшить экологическую ситуацию в городе Ставрополе;

повысить уровень благоустроенности территории города Ставрополя;

создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации мероприятий по защите населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;

повысить безопасность дорожного движения;

улучшить качество дорог на территории города Ставрополя.

В целях реализации мероприятий программы ведется деятельность по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходов бюджета города Ставрополя.

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию Программы и достижение ее основных показателей (индикаторов):

финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования Программы. При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия Программы будут пересмотрены с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

правовые риски реализации Программы связаны с возможными изменениями действующего законодательства. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений действующего законодательства и при необходимости корректировки Программы;

организационные риски реализации Программы возникают при несогласованности действий ответственных исполнителей и участников программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления данных рисков осуществляется при помощи организации должной координации и взаимодействия между участниками Программы.

Программа направлена на комплексное решение задач по развитию жилищно-коммунального хозяйства города и обеспечение более комфортного условия проживания и отдыха населения на территории города Ставрополя.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя;

повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;

организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя;

улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и формирование комфортной городской среды для проживания населения.

Задачами Программы являются:

создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями;

организация благоустройства территории города Ставрополя;

использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов;

содержание мест захоронения на территории города Ставрополя;

организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя;

приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствие с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться шесть лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика подпрограмм Программы

Основные мероприятия Программы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и решение задач Программы, осуществляющихся путем реализации следующих подпрограмм Программы:

"[Развитие жилищно-коммунального хозяйства](#P981) на территории города Ставрополя" (приложение 3 к Программе);

"[Дорожная деятельность](#P1357) и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя" (приложение 4 к Программе);

"[Формирование современной городской среды](#P2352) на территории города Ставрополя" (приложение 5 к Программе).

Для каждой подпрограммы, включенной в Программу, определены цели, задачи, показатели (индикаторы).

Кроме того, для каждой подпрограммы Программы определен перечень основных мероприятий, в результате выполнения которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

[Перечень](#P321) подпрограмм, обоснование необходимости выделения подпрограмм, сведения об объемах и источниках финансирования, соисполнителях мероприятий Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 5625621,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год - 904887,55 тыс. рублей;

2019 год - 799830,02 тыс. рублей;

2020 год - 812855,17 тыс. рублей;

2021 год - 761084,98 тыс. рублей;

2022 год - 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4391891,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 663571,54 тыс. рублей;

2018 год - 802602,99 тыс. рублей;

2019 год - 747545,46 тыс. рублей;

2020 год - 760570,61 тыс. рублей;

2021 год - 708800,42 тыс. рублей;

2022 год - 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 413138,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 401716,00 тыс. рублей;

2018 год - 2284,56 тыс. рублей;

2019 год - 2284,56 тыс. рублей;

2020 год - 2284,56 тыс. рублей;

2021 год - 2284,56 тыс. рублей;

2022 год - 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 820591,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 520591,27 тыс. рублей;

2018 год - 100000,00 тыс. рублей;

2019 год - 50000,00 тыс. рублей;

2020 год - 50000,00 тыс. рублей;

2021 год - 50000,00 тыс. рублей;

2022 год - 50000,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя.

Финансирование расходов за счет средств бюджета Ставропольского края будет осуществляться путем выделения в установленном порядке субсидии за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемой на осуществление функций административного центра Ставропольского края.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление и реализация Программы осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее - ответственный исполнитель Программы).

Соисполнителями Программы являются:

администрация Ленинского района города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя;

администрация Промышленного района города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно, не позднее 01 декабря, предшествующего очередному финансовому году, разрабатывает детальный план-график и направляет его на согласование в комитет экономического развития администрации города Ставрополя;

ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в комитет экономического развития города Ставрополя информацию для проведения мониторинга хода реализации Программы;

ежегодно, до 31 декабря, предшествующего очередному финансовому году, согласовывает с комитетом экономического развития города Ставрополя детальный план-график;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы (далее - отчет);

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнения сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Отчет до представления в комитет экономического развития администрации города Ставрополя подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Отчет о выполнении Программы, действие которой завершено в отчетном году, должен включать в себя отчет за отчетный год и за весь период реализации Программы.

Соисполнители Программы:

отвечают за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение;

представляют ответственному исполнителю Программы отчеты о финансировании и выполнении мероприятий Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

уточняют показатели (индикаторы) Программы, расходы по мероприятиям Программы в установленном порядке.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие города Ставрополя исходя из степени реализации основных мероприятий (мероприятий) и достижения запланированных показателей (индикаторов) Программы.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Программы могут возникнуть такие последствия, как:

увеличение износа и ухудшение технического состояния жилищного фонда, неудовлетворенность населения в качестве управления многоквартирными домами;

неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение населения транспортными услугами;

снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

увеличить количество многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, с 8 домов в 2017 году до 16 домов в 2022 году;

увеличить количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, с 60 человек в 2017 году до 75 человек в 2022 году;

увеличить площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, с 59,5 процента в 2017 году до 62 процентов в 2022 году;

увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя с 368,5 тысячи квадратных метров в 2017 году до 552,7 тысячи квадратных метров в 2022 году;

увеличить количество новых дорожных знаков и ежегодной замены установленных ранее, от общего количества дорожных знаков с 7 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2022 году;

увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 404 километров в 2017 году до 414 километров в 2022 году;

сократить среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта с 10 минут в 2017 году до 7 минут в 2022 году;

увеличить удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополя с 98,4 процента в 2017 году до 98,9 процента в 2022 году;

увеличить количество обслуживаемых светильников уличного освещения города Ставрополя с 18591 единицы в 2017 году до 19141 единицы в 2022 году;

установить новые и реконструировать старые контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

содержать в надлежащем состоянии водные устройства (фонтаны);

увеличить количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя с 2 единиц в 2017 году до 3 единиц в 2022 году;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии территории городских лесов;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

[Сведения](#P703) о показателях (индикаторах) Программы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Программы, оценки реализации Программы и степени решения поставленных задач, методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

Т.В.САВЕЛЬЕВА

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной системы на территории

города Ставрополя, благоустройство

территории города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы | Обоснование выделения подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) подпрограммы | Ожидаемый результат | Последствия нереализации подпрограммы | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE010BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации, Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2017 - 2022 | 7934,89 | 7546,19 | 7224,19 | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |  | приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями, создание условий для управления много квартирными домами | увеличение износа и ухудшение технического состояния жилищного фонда, неудовлетворенность населения в качестве управления много квартирными домами | [пункт 1](#P785) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 7934,89 | 7546,19 | 7224,19 | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |
| в том числе: | | | | | |
| 979,21 | 1543,00 | 1539,00 | 1527,00 | 1635,85 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 1130,51 | 1723,26 | 1723,26 | 1723,26 | 1220,06 | 1220,06 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3875,95 | 4069,93 | 3851,93 | 3663,93 | 3222,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1948,91 | 210,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. | Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя | федеральные законы от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 2007 г. [N 259-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DED7CEA1EB91DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | 973199,42 | 583306,01 | 519605,03 | 532830,18 | 491350,13 | 491350,13 |  | приведение улично-дорожной сети и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям, увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, обеспечение населения транспортными услугами | неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | [пункты 2](#P795) - [7](#P818) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 421723,66 | 538979,31 | 500916,04 | 514414,19 | 472661,14 | 472661,14 |
| в том числе: | | | | | |
| 24633,92 | 74504,90 | 81217,41 | 88601,17 | 88601,17 | 88601,17 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 17899,11 | 60223,26 | 64831,42 | 69900,41 | 68846,24 | 68846,24 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 41118,36 | 118296,83 | 129176,97 | 141145,11 | 140545,11 | 140545,11 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 10745,28 | 42477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 327326,99 | 243476,58 | 225690,24 | 214494,50 | 174668,62 | 174668,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставропольского края: | | | | | |  |
| 309431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в том числе: | | | | | |  |  |  |  |
| 242044,32 | 44326,70 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| в том числе: | | | | | |
| 87337,54 | 44326,70 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 45828,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 41152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 67725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3. | Благоустройство территории города Ставрополя | Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE21EBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации, федеральные законы от 24 июня 1998 г. [N 89-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E11ABB1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об отходах производства и потребления", от 12 января 1996 г. [N 8-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEC75E411BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "О погребении и похоронном деле", от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя", [постановление](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E61BBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | 2017 - 2022 | 604744,50 | 314035,35 | 273000,80 | 273000,80 | 263546,01 | 263546,01 |  | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя, обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя | [пункты 8](#P828) - [16](#P909) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 233912,99 | 256077,49 | 239405,23 | 239405,23 | 229950,44 | 229950,44 |
| в том числе: | | | | | |
| 6654,26 | 9201,04 | 9201,04 | 9201,04 | 9201,04 | 9201,04 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 7993,32 | 10486,77 | 10486,77 | 10486,77 | 11540,94 | 11540,94 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 15789,05 | 21430,74 | 21430,74 | 21430,74 | 15216,79 | 15216,79 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 212,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 203263,86 | 207199,18 | 198099,18 | 198099,18 | 193804,17 | 193804,17 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | 7522,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |  |  |  |
| 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |  |
| 92284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |  |  |  |  |
| 278546,95 | 55673,30 | 31311,01 | 31311,01 31311,01 | | 31311,01 |
| в том числе: | | | | | |
| 9776,08 | 12476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10496,87 | 15996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 58725,12 | 27200,35 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 199048,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 401716,00 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 520591,27 | 100000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 663571,54 | 802602,99 | 747545,46 | 760570,61 | 708800,42 | 708800,42 |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | | | | 1585878,81 | 904887,55 | 799830,02 | 812855,17 | 761084,98 | 761084,98 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы: | | | | 5625621,51 | | | | | |  | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной системы на территории

города Ставрополя, благоустройство

территории города Ставрополя"

МЕТОДИКА

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

Методика оценки эффективности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" (далее - Программа) предполагает ежегодное проведение анализа оценки эффективности Программы по следующим критериям:

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень достижения показателей (индикаторов);

степень достижения целей и решения задач Программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этапы оценки | Принцип оценки | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Первый этап оценки (оценка производится по всем мероприятиям Программы). Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств | процент исполнения = Кас./Плассиг. x 100%, где  Кас. - кассовое исполнение мероприятия Программы,  Плассиг. - плановый объем ассигнований на выполнение Программы | меньше 70 процентов исполнения Программы - 8 баллов;  от 71 до 80 процентов исполнения Программы - 9 баллов;  от 80 до 98 процентов исполнения Программы - 10 баллов;  свыше 99 процентов исполнения Программы - 12 баллов |
| 2. | Второй этап оценки (проводится анализ степени достижения показателей (индикаторов) Программы) | Процент инд. = Индик. выпл. / Общ кол-во инд. x 100%, где  Процент инд. - процент выполнения индикатора;  Индик. выпл. - количество выполненных индикаторов,  Общ. кол-во инд. - общее количество индикаторов | меньше 70 процентов выполнения - 8 баллов;  от 71 до 80 процентов выполнения - 9 баллов;  от 80 до 98 процентов выполнения Программы - 10 баллов;  свыше 99 процентов выполнения Программы - 12 баллов |
| 3. | Третий этап оценки (степень достижения целей и решения задач Программы) | проводится анализ первых двух этапов | при общем суммарном количестве баллов от 16 до 21 - цель Программы достигнута частично;  при общем суммарном количестве баллов от 22 до 24 - цель Программы достигнута |
| 4. | Четвертый этап (оценка эффективности Программы) | проводится анализ первых двух этапов | при общем суммарном количестве баллов от 16 до 21 - Программа неэффективна;  при общем суммарном количестве баллов от 22 до 24 - Программа эффективна |

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, транспортной системы на территории города

Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя"

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Источник получения информации по показателю (индикатору) | Значение показателей (индикаторов) Программы | | | | | | |
| 2015 год (баз. значение) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#P981) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями (единиц) | муниципальный контракт о проведении капитального ремонта муниципально-жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в много квартирных домах | 43 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (человек) | муниципальный контракт о проведении обучающих семинаров для граждан города Ставрополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на платной основе | 84 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| [Подпрограмма](#P1357) "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного города Ставрополя значения) (процентов) | [форма](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E31ABA1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB0650CM5d1N) Федерального статистического наблюдения N 3 - ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" | 45 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 |
| 4. | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя (тысяч квадратных метров) | [форма](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E31ABA1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB0650CM5d1N) Федерального статистического наблюдения N 3 - ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" | 128,2 | 368,5 | 405,3 | 442,2 | 479,0 | 515,9 | 552,7 |
| 5. | Общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя (тысяч квадратных метров) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию объектов регулирования дорожного движения | 36000 | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 50000 | 52000 |
| 6. | Установка новых и ежегодная замена дорожных знаков, от общего количества дорожных знаков (процентов) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по установке и замене дорожных знаков за предыдущий период | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 7. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя с твердым покрытием, (километров) | [форма](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E31ABA1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB0650CM5d1N) Федерального статистического наблюдения N 3 - ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" | 398,50 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 |
| 8. | Среднее время ожидания транспорта, осуществляющее го регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя (минуты) | отчет муниципального бюджетного учреждения "Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта" города Ставрополя | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 9. | Доля транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда (процентов) | контракт на оказание услуг по эквайринговому обслуживанию на транспортных средствах Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия | 11,00 | - | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
| [Подпрограмма](#P2352) "Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | |
| 10. | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству (единиц) | [постановление](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E61BBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 11. | Количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству (единиц) | [постановление](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E61BBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе (процентов) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по строительству линии наружного освещения на территории города Ставрополя | 98,1 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |
| 13. | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя (единиц) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по обслуживанию наружного освещения города Ставрополя за предыдущий период | 18415 | 18591 | 18701 | 18811 | 18921 | 19031 | 19141 |
| 14. | Общее количество отремонтированных и обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (штук) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 15. | Содержание водных устройств (фонтанов), (штук) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию городских фонтанов (текущий ремонт, обслуживание) на территории города Ставрополя | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16. | Общее количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя (единиц) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по ремонту подпорных стен за предыдущий период | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Содержание территории городских лесов (гектаров) | муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" | 3198 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 |
| 18. | Содержание территории мест захоронения (гектаров) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по текущему содержанию территории кладбищ города Ставрополя | 172 | 202 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной системы на территории

города Ставрополя, благоустройство

территории города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ | постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году" |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнитель(и) Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
| администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| Цели и задачи Подпрограммы | целью Подпрограммы является: |
|  | создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя; |
|  | повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению. |
|  | Задачами Подпрограммы являются: |
|  | создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению; |
|  | приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 42107,14 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 7934,89 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 7546,19 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 7224,19 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 7024,19 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 6188,84 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 6188,84 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 42107,14 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 7934,89 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 7546,19 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 7224,19 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 7024,19 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 6188,84 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 6188,84 тыс. рублей |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на реализацию прав населения города Ставрополя на проживание в комфортной и безопасной среде в рамках полномочий органов местного самоуправления и предусматривает улучшение качества жизни населения города за счет повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Ставрополя.

Жилищно-коммунальная сфера города Ставрополя насчитывает 74 котельных общей мощностью 1152,28 Гкал/ч (в том числе 70 муниципальных), 228 км тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, 861,2 км водопроводных и 346,6 км канализационных сетей (в том числе в муниципальной собственности - 861,2 км и 346,6 км соответственно), 1935,5 км электрических сетей, 569 трансформаторных подстанций, 1 водозаборное сооружение на Сенгилеевском водохранилище. Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высоким уровнем износа, что обуславливает необходимость модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Жилищный фонд города Ставрополя составляет 24390 домов общей площадью 12457,5 тыс. кв. метров, в том числе общая площадь многоквартирных домов 9626,3 тыс. кв. метров (77,2 процента от общей площади жилищного фонда города Ставрополя). Общее количество многоквартирных домов составляет 3312 единиц, из них в 456 многоквартирных домах находятся 855 лифтов, около 50 процентов многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта, 283 лифта в 90 многоквартирных домах требуют замены. При этом износ свыше 70 процентов имеют более 296 многоквартирных домов, которые необходимо поддерживать в пригодном для проживания состоянии.

Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, ухудшает внешний облик города Ставрополя, сдерживает развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя.

Для приведения жилищного фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений.

С 2007 года по 2015 год в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE119BB1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", муниципальных целевых программ "[Замена лифтов](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF1DBC15BAFCED98E9BBC007359C2C3C8789B9640B557AA8M8d8N) в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 09.07.2010 N 1886, "[Ремонт жилья](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF1DBC14BBF4ED98E9BBC007359C2C3C8789B9640B557EA8M8d0N) на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 07.09.2010 N 2707, "[Ремонт жилья](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF1CB417B6FCED98E9BBC007359C2C3C8789B9640B557AA8M8dFN) на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 02.11.2011 N 3097, и муниципальной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF1FBA17B8FFED98E9BBC007359C2C3C8789B9640B557AA8M8d9N) "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2011 N 3167, проведен капитальный ремонт 347 многоквартирных домов, произведена замена 166 лифтов в 58 многоквартирных домах, оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 367 многоквартирных домов, горячей воды - 118 многоквартирных домов, холодной воды - 828 многоквартирных домов, электрической энергии - 487 многоквартирных домов, газа - 46 многоквартирных домов.

На сегодняшний день капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF1EBAF9EFC5E3B3990B379B2363908EF0680A557AA988M6dAN) "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. N 225-п.

Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя осуществляется в рамках реализации инвестиционных программ, разработанных и реализуемых ресурсоснабжающими организациями на территории города Ставрополя в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Ставрополе.

МУП "Водоканал" на территории города Ставрополя реализует инвестиционные программы по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2019 годы".

Долгосрочная инвестиционная программа по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011 - 2021 акционерного общества "Теплосеть" направлена на повышение технологической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунальной сферы позволит обеспечить комфортные условия для проживания граждан города Ставрополя.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя;

повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться шесть лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика

мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P1117) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

В случае нереализации Подпрограммы и недостижения показателей (индикаторов) Подпрограммы могут возникнуть такие последствия, как:

увеличение износа и ухудшение технического состояния жилищного фонда, неудовлетворенность населения в качестве управления многоквартирными домами.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 42107,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 7934,89 тыс. рублей;

2018 год - 7546,19 тыс. рублей;

2019 год - 7224,19 тыс. рублей;

2020 год - 7024,19 тыс. рублей;

2021 год - 6188,84 тыс. рублей;

2022 год - 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 42107,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 7934,89 тыс. рублей;

2018 год - 7546,19 тыс. рублей;

2019 год - 7224,19 тыс. рублей;

2020 год - 7024,19 тыс. рублей;

2021 год - 6188,84 тыс. рублей;

2022 год - 6188,84 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом.

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить количество многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, с 8 домов в 2017 году до 16 домов в 2022 году;

увеличить количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, с 60 человек в 2017 году до 75 человек в 2022 году;

Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы аналогичны, как по Программе в целом. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Подпрограммы, оценки реализации Подпрограммы и степени решения поставленных задач, изложены в [приложении 2](#P703) к Программе.

[Объемы](#P1177) и источники финансирования Подпрограммы содержатся в приложении 2 к Подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков их эксплуатации | | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE010BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации | 2017 - 2022 | приведение технического состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями; создание условий для управления многоквартирными домами | [пункт 1](#P785) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE010BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации | 2017 - 2022 | приведение технического состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями |  |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE010BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации | 2017 - 2022 | создание условий для управления многоквартирными домами | [пункт 1](#P785) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 2. Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя |  |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя |  |
| Основное мероприятие 3. Организация электроснабжения на территории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE219BD1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2017 - 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |

Приложение 2

к подпрограмме

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории города Ставрополя"

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков их эксплуатации | | 40048,23 | 6075,98 | 7426,19 | 7204,19 | 7004,19 | 6168,84 | 6168,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | |
| 40048,23 | 6075,98 | 7426,19 | 7204,19 | 7004,19 | 6168,84 | 6168,84 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | 39508,23 | 5985,98 | 7336,19 | 7114,19 | 6914,19 | 6078,84 | 6078,84 |  |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | |
| 8857,22 | 979,52 | 1543,00 | 1539,00 | 1527,00 | 1635,85 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10463,67 | 1130,51 | 1723,26 | 1723,26 | 1723,26 | 1220,06 | 1220,06 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 21907,60 | 3875,95 | 4069,93 | 3851,93 | 3663,93 | 3222,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 2. Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | 2058,91 | 1858,91 | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 2058,91 | 1858,91 | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | 105,58 | 5,58 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 105,58 | 5,58 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3. Организация электроснабжения на территории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) | | 1953,33 | 1853,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 1953,33 | 1853,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 42107,14 | 7934,89 | 7546,19 | 7224,19 | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |  |
| Итого по Подпрограмме: | | 42107,14 | 7934,89 | 7546,19 | 7224,19 | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной системы на территории

города Ставрополя, благоустройство

территории города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ | постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году" |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнитель(и) Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
| администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| Цели и задачи Подпрограммы | целью Подпрограммы является: |
| осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на |
|  | автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя; |
|  | организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя. |
|  | Задачами Подпрограммы являются: |
|  | организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя; |
|  | приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствие с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3591640,90 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 973199,42 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 583306,01 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 519605,03 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 532830,18 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 491350,13 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 491350,13 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета Ставропольского края в 2017 году на сумму 309431,44 тыс. рублей; |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 2921082,48 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 421723,66 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 538979,31 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 500916,04 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 514141,19 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 472661,14 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 472661,14 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного |
|  | центра Ставропольского края, в сумме 361126,98 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 242044,32 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 44326,70 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 18688,99 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 18688,99 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 18688,99 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 18688,99 тыс. рублей |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя составляет 455 километров, из них более 40 процентов не соответствуют нормативным требованиям эксплуатации и обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения.

В 2011 - 2015 годах было восстановлено более 832 тыс. кв. м покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя (далее - дороги). Данные работы выполнены за счет средств бюджета города Ставрополя, средств субсидии из бюджета Ставропольского края в рамках реализации краевых и муниципальных программ.

В целях улучшения условий организации движения транспортных средств и пешеходов ежегодно проводятся работы по содержанию элементов обустройства дорог на территории города Ставрополя (125 светофорных объектов, 15000 дорожных знаков, 4052 погонных метра новых дорожных ограждений).

С увеличением уровня автомобилизации вопрос повышения безопасности дорожного движения становится все более актуальным.

Аварийность на дорогах города Ставрополя наносит большой материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к инвалидности людей трудоспособного возраста.

Решить проблему обеспечения безопасности дорожного движения возможно путем реализации комплекса мер, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей дорог и элементов обустройства дорог (дорожная разметка, ограждения на перекрестках со светофорным регулированием, модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов и внедрение инновационных технологий).

Для привлечения дополнительных средств на реализацию мероприятий Программы возможно участие города Ставрополя в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и государственных программах Ставропольского края.

Участие города Ставрополя в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14B9FEEEC5E3B3990B379B2363908EF0680A557AA98BM6d9N) Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" предусматривает получение субсидии за счет средств Дорожного фонда Ставропольского края на реализацию мероприятий Программы.

Система транспортного обслуживания населения города Ставрополя в 2016 году имеет следующие характеристики:

протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта - 2552,52 километра;

количество пассажирского транспорта - 1958 единиц;

количество обслуживаемых городских маршрутов - 72 штуки.

Уличная сеть города Ставрополя имеет радиальную направленность внешних дорог, линейную направленность общегородских магистралей и прямоугольную систему кварталов, ориентированную в соответствии с направлениями магистралей и рельефа.

Существующая дождевая канализация города Ставрополя эксплуатируется более 30 лет и имеет малую пропускную способность. На многих ее участках имеются переломы. Большинство застраиваемых кварталов города Ставрополя не оснащены магистральными сетями дождевой канализации. Проектирование, строительство и ремонт дождевой канализации на территории города Ставрополя будет способствовать предохранению тротуаров, дорог, отмостков и фундаментов сооружений от возможных разрушений под действием потока сбрасываемой с крыши дождевой воды.

В рамках совершенствования транспортного обслуживания населения города Ставрополя и информированности населения города Ставрополя о работе городского общественного транспорта внедрена автоматизированная система управления перевозками пассажиров "АСУ-Навигация" на базе спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS с автономным энергообеспечением.

Ежедневно на муниципальных маршрутах регулярных перевозок работают более 50 троллейбусов, около 240 автобусов категории М3 (большой, средней и малой вместимости), более 700 автобусов категории М2 (особо малой вместимости).

Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (далее - СМУТП) осуществляет перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на праве хозяйственного ведения. На балансе СМУТП находится 87 троллейбусов и 83 линейных автобуса. Ежегодно муниципальным транспортом перевозится более 10 миллионов человек. Порядка 15 - 20 процентов от общего объема перевозок пассажиров.

Городской наземный электрический транспорт играет важную роль в обеспечении транспортного обслуживания населения города Ставрополя. Этот вид транспорта характеризуется наибольшей экологической безопасностью и пользуется популярностью у населения. Несмотря на имеющиеся преимущества наземного городского электрического транспорта численность его парка снижается.

Основными проблемами троллейбусного парка за последние годы являются снижение пассажиропотока и рост себестоимости перевозок пассажиров по тарифам, не окупающим реально сложившиеся затраты на эксплуатацию подвижного состава.

В целях восстановления платежеспособности СМУТП разработан План финансового оздоровления предприятия, реализация которого предусмотрена предоставлением субсидии на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежах. Выполнение мероприятий по Плану финансового оздоровления СМУТП предполагает устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости предприятия и обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит существенно улучшить обслуживание населения города Ставрополя общественным пассажирским транспортом и повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;

организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом на территории города Ставрополя;

приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствие с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться шесть лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P1543) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3591640,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 973199,42 тыс. рублей;

2018 год - 583306,01 тыс. рублей;

2019 год - 519605,03 тыс. рублей;

2020 год - 532830,18 тыс. рублей;

2021 год - 491350,13 тыс. рублей;

2022 год - 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в 2017 году на сумму 309431,44 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 2921082,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 421723,66 тыс. рублей;

2018 год - 538979,31 тыс. рублей;

2019 год - 500916,04 тыс. рублей;

2020 год - 514141,19 тыс. рублей;

2021 год - 472661,14 тыс. рублей;

2022 год - 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 361126,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 242044,32 тыс. рублей;

2018 год - 44326,70 тыс. рублей;

2019 год - 18688,99 тыс. рублей;

2020 год - 18688,99 тыс. рублей;

2021 год - 18688,99 тыс. рублей;

2022 год - 18688,99 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом.

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, с 59,5 процента в 2017 году до 62 процентов в 2022 году;

увеличить общую площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя с 368,5 тысячи квадратных метров в 2017 году до 552,7 тысячи квадратных метров в 2022 году;

увеличить количество новых и замену старых дорожных знаков, от общего количества дорожных знаков с 7 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2022 году;

увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 404 километров в 2017 году до 414 километров в 2022 году;

уменьшить среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта с 10 минут в 2017 году до 7 минут в 2022 году.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Подпрограммы могут возникнуть такие последствия, как:

неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение населения транспортными услугами.

Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы аналогичны, как по Программе в целом. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Подпрограммы, оценки реализации Подпрограммы и степени решения поставленных задач, изложены в [приложении 2](#P703) к Программе.

[Объемы](#P1719) и источники финансирования Подпрограммы содержатся в приложении 2 к Подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Дорожная деятельность и обеспечение

безопасности дорожного движения,

организация транспортного обслуживания

населения на территории

города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)

ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | [пункт 7](#P818) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта" города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | [пункт 7](#P818) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 3. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2017 - 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |
|  | | | | | |
| Основное мероприятие 2.  Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;  приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям;  приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние;  обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;  обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения;  создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | [пункты 2](#P795), 3, [6](#P808) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 4. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них: реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2018 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | [пункты 2](#P795) - 3 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | создание условий для приведения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | 2017 - 2022 | приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | - |
| 7. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | - |
| 8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | - |
| 9. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома N 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | - |
| 10. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2018 - 2022 | обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | [пункт 6](#P808) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 11. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | - |
| 12. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 2017 |
| 13. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | - |
| 14. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | - |
| 15. | Приобретение коммунальной техники | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| 16. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | - |
|  | | | | | |
| Основное мероприятие 3.  Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEF7CEB1FB51DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения;  обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 4 - 5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 17. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEF7CEB1FB51DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения | пункты 4 - 5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 18. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Транссигнал" | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEF7CEB1FB51DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE578E010BF1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2017 - 2019 | обеспечение безопасности дорожного движения | - |
| 19. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | сохранение эстетического вида города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |

Приложение 2

к подпрограмме

"Дорожная деятельность и обеспечение

безопасности дорожного движения, организация

транспортного обслуживания населения

на территории города Ставрополя"

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | | 389172,63 | 204871,73 | 52490,76 | 55046,32 | 25587,94 | 25587,94 | 25587,94 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | |
| 389172,63 | 204871,73 | 52490,76 | 55046,32 | 25587,94 | 25587,94 | 25587,94 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта" города Ставрополя | 24753,71 | 4634,01 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | |
| 24753,71 | 4634,01 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 | 4023,94 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | 104808,85 | 16523,11 | 11796,87 | 11796,87 | 21564,00 | 21564,00 | 21564,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 104808,85 | 16523,11 | 11796,87 | 11796,87 | 21564,00 | 21564,00 | 21564,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 3. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | 259610,07 | 183714,61 | 36669,95 | 39225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 259610,07 | 183714,61 | 36669,95 | 39225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | 2896675,60 | 713535,08 | 472687,65 | 413034,11 | 455717,64 | 426737,58 | 426737,58 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |
| 309431,44 | 309431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 361126,98 | 162059,32 | 428360,95 | 394345,12 | 437028,65 | 408048,59 | 408048,59 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 2237891,22 | 242044,32 | 44326,70 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| 4. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них: реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | 75541,02 | 0,00 | 21274,62 | 4435,28 | 22697,92 | 13566,60 | 13566,60 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 75541,02 | 0,00 | 21274,62 | 4435,28 | 22697,92 | 13566,60 | 13566,60 |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов | 523916,62 | 112152,27 | 92296,87 | 79866,87 | 79866,87 | 79866,87 | 79866,87 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 336784,13 | 24814,73 | 67257,88 | 61177,88 | 61177,88 | 61177,88 | 61177,88 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 187132,49 | 87337,54 | 25038,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | 3282,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 3282,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 7. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | 6442,00 | 1171,30 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 6442,00 | 1171,30 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 |
| 8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 371883,49 | 327440,68 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |
| 309431,44 | 309431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 62533,05 | 18009,24 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома N 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | 19287,71 | 0,00 | 19287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 19287,71 | 0,00 | 19287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 6750,00 | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 6750,00 | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 11. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 1469260,64 | 200154,13 | 221408,12 | 243608,93 | 268029,82 | 268029,82 | 268029,82 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 1269106,51 | 69817,07 | 221408,12 | 243608,93 | 268029,82 | 268629,82 | 268629,82 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |  |
| 389116,98 | 19489,96 | 64125,14 | 70837,65 | 78221,41 | 78221,41 | 78221,41 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 279048,01 | 15208,75 | 49081,66 | 53689,82 | 58758,81 | 58758,81 | 58758,81 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 656749,94 | 35118,36 | 108201,32 | 119081,46 | 131049,60 | 131649,60 | 131649,60 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |  |
| 130337,06 | 130337,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |  |
| 37339,29 | 37339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 30172,00 | 30172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 62825,77 | 62825,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 12. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 64948,70 | 10579,55 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 63948,70 | 9579,55 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | 189817,54 | 38204,04 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 29962,70 | 29962,70 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 165447,82 | 13834,32 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 29962,70 | 29962,70 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |
| 57042,76 | 5143,96 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53127,51 | 2690,36 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 55277,55 | 6000,00 | 10095,51 | 10095,51 | 10095,51 | 9495,51 | 9495,51 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |  |
| 24369,72 | 24369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |
| 8489,28 | 8489,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10980,23 | 10980,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4900,21 | 4900,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 14. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | 10745,28 | 10745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 10745,28 | 10745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 15. | Приобретение коммунальной техники | 42477,74 | 0,00 | 42477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 42477,74 | 0,00 | 42477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 127295,39 | 10977,13 | 17260,62 | 26441,06 | 26441,06 | 23087,76 | 23087,76 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 127295,39 | 10977,13 | 17260,62 | 26441,06 | 26441,06 | 23087,76 | 23087,76 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | 294018,63 | 54792,61 | 58127,60 | 51524,60 | 51524,60 | 39024,61 | 39024,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | | | |
| 294018,63 | 54792,61 | 58127,60 | 51524,60 | 51524,60 | 39024,61 | 39024,61 |
| 17. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | 79352,54 | 39905,27 | 15171,85 | 8568,85 | 8568,85 | 3568,86 | 3568,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 79352,54 | 39905,27 | 15171,85 | 8568,85 | 8568,85 | 3568,86 | 3568,86 |
| 18. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Транссигнал" | 212788,10 | 14884,35 | 42580,75 | 42580,75 | 42580,75 | 35080,75 | 35080,75 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 212788,10 | 14884,35 | 42580,75 | 42580,75 | 42580,75 | 35080,75 | 35080,75 |
| 19. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | 1892,99 | 2,99 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 1892,99 | 2,99 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 309431,44 | 309431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 361126,98 | 242044,32 | 44326,70 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 2912082,48 | 421723,66 | 538979,31 | 500916,04 | 514141,19 | 472661,14 | 472661,14 |
| Итого по Подпрограмме: | | 3591640,90 | 973199,42 | 583306,01 | 519605,03 | 532830,18 | 491350,13 | 491350,13 |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной системы на территории

города Ставрополя, благоустройство

территории города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ | постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году" |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнитель(и) Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
| администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; |
|  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Цели и задачи Подпрограммы | целью Подпрограммы является: |
|  | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и формирование комфортной городской среды для проживания населения. |
|  | Задачами Подпрограммы являются: |
|  | организация благоустройства территории города Ставрополя; |
|  | содержание мест захоронения города Ставрополя; |
|  | использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 1991873,47 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 604744,50 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 314035,35 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 273000,80 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 273000,80 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 263546,01 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 263546,01 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 1428701,82 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 233912,99 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 256077,49 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 239405,23 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 239405,23 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 229950,44 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 229950,44 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в сумме 103707,36 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 92284,56 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 2284,56 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 459464,29 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2017 год - 278546,95 тыс. рублей; |
|  | 2018 год - 55673,30 тыс. рублей; |
|  | 2019 год - 31311,01 тыс. рублей; |
|  | 2020 год - 31311,01 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 31311,01 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 31311,01 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Формирование и совершенствование комфортной, удобной, современной городской среды является одним из приоритетных направлений города Ставрополя. Город Ставрополь неоднократно признавался самым благоустроенным городом России. Объекты благоустройства обеспечивают комфортные и безопасные условия проживания населения города Ставрополя.

Тем не менее в вопросах благоустройства города Ставрополя существует ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий и экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе Ставрополе имеются дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам, расположенным на территории города Ставрополя (далее - дворовые территории) и территории соответствующего функционального назначения (площади, центральные улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее - общественные территории), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Проведенное визуальное обследование дворовых территорий позволило определить общее состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя, наличие освещения дворовых территорий, а также таких важных элементов благоустройства, как малые архитектурные формы (скамейки, урны для мусора, ограждения), детские игровые и спортивные площадки. Так, из 1671 дворовой территории, 571 требует выполнения работ по ремонту и благоустройству.

Наиболее посещаемые места общего пользования на территории города Ставрополя, сформированные в 80-х годах XX века, требуют модернизации и переустройства. Среди них площадь Ленина, 52 и 53 кварталы города Ставрополя, государственная историко-культурная заповедная территория "Крепостная гора", площадь 200-летия, территория Дворца культуры и спорта профсоюзов, Комсомольское озеро, пешеходная зона проспекта Октябрьской Революции.

Подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в Программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий проводятся с учетом необходимости создания городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Создание современной городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды путем озеленения территории города Ставрополя за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству территории города Ставрополя, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм проводятся в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379B2363908EF0680A557AA988M6dCN) благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, утвержденными Ставропольской городской Думой от 23 августа 2017 г. N 127.

С целью поддержания эстетического облика территории города Ставрополя муниципальным унитарным предприятием "Горзеленстрой" города Ставрополя проводятся мероприятия по ландшафтной архитектуре зеленых насаждений, а именно: созданию, реконструкции, капитальному ремонту объектов озеленения, а также работы по текущему содержанию зеленых насаждений на территории города Ставрополя, уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение, удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений).

В постоянном режиме осуществляется контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов.

Городские леса выполняют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев.

Особенностью города Ставрополя является то, что леса примыкают вплотную к городской застройке. Фрагменты лесных массивов образовали городской парк культуры и отдыха "Победы". Городские леса Ташлянский, Члинский, Мамайский органично входят в планировочную структуру города Ставрополя и активно используются населением для отдыха, что негативно сказывается на их состоянии.

В общей сложности площадь зеленых насаждений, которую жители города Ставрополя могут использовать для отдыха и которая обеспечивает город Ставрополь кислородом, составляет более 160 кв. км.

Основным назначением городских лесов является выполнение средообразующих и защитных функций территорий, используемых в рекреационных целях. Муниципальным бюджетным учреждением "Ставропольское городское лесничество" проводятся регулярные санитарные рубки и очистка насаждений, лесозащитные и противопожарные мероприятия, благоустройство территории городских лесов, восстановление количества зеленых насаждений.

Комсомольское озеро является любимым местом для отдыха населения в летнее время и для занятий спортом в течение всего года. На Комсомольском озере проводятся мероприятия по санитарно-эпидемической оценке (экспертизе) воды, почвы, питьевых фонтанчиков, анофелогенная и акарицидная обработка территории, водолазные работы по очистке дна и пополнение водой, а также работы по замене досок на лежаках, ремонт существующих и установка питьевых фонтанчиков, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия беговой дорожки.

Ежесуточно на территории города Ставрополя образуется более 2 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, в год - около 1000 тыс. куб. м, в том числе 60 процентов бытовых отходов от жилищного фонда и 40 процентов - от предприятий и организаций города Ставрополя.

В районах индивидуальной жилой застройки население отказывается оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, мотивируя отсутствием оборудованных мест для сбора мусора, контейнеров и бункеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Кроме того, в городе Ставрополе имеется нехватка специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов, уборки дорог и тротуаров и прочее. Неудобные для застройки территории, лесополосы на границе территории города Ставрополя, леса становятся накопителями отходов.

Проблема благоустройства кладбищ является одной из социально значимых, требующих особого внимания и эффективного решения со стороны органов местного самоуправления города Ставрополя.

На территории города Ставрополя расположено одиннадцать муниципальных общественных кладбищ, из них захоронения осуществляются на шести кладбищах: Новом, Новейшем, Игнатьевском-1, Игнатьевском-2, Игнатьевском-3, Воскресенском. Кроме того, ведутся работы по расширению территорий муниципальных общественных кладбищ путем строительства и обустройства нового кладбища. В целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения мероприятия по содержанию муниципальных общественных кладбищ на территории города Ставрополя, включая ремонт дорог и водопровода, уборку мест захоронений, осуществляет муниципальное унитарное предприятие ритуальных услуг "Обелиск" города Ставрополя.

Комплексный подход к реализации мероприятий Подпрограммы позволит улучшить эстетический облик территории города Ставрополя и внесет значительный вклад в формирование комфортной городской среды для проживания населения и пребывания отдыхающих в городе Ставрополе.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и формирование комфортной городской среды для проживания населения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

организация благоустройства территории города Ставрополя;

содержание мест захоронения города Ставрополя;

использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться шесть лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P2566) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

В случае нереализации Подпрограммы и недостижения показателей (индикаторов) Подпрограммы могут возникнуть такие последствия, как:

снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 1991873,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 604744,50 тыс. рублей;

2018 год - 314035,35 тыс. рублей;

2019 год - 273000,80 тыс. рублей;

2020 год - 273000,80 тыс. рублей;

2021 год - 263546,01 тыс. рублей;

2022 год - 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 1428701,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 233912,99 тыс. рублей;

2018 год - 256077,49 тыс. рублей;

2019 год - 239405,23 тыс. рублей;

2020 год - 239405,23 тыс. рублей;

2021 год - 229950,44 тыс. рублей;

2022 год - 229950,44 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 103707,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 92284,56 тыс. рублей;

2018 год - 2284,56 тыс. рублей;

2019 год - 2284,56 тыс. рублей;

2020 год - 2284,56 тыс. рублей;

2021 год - 2284,56 тыс. рублей;

2022 год - 2284,56 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 459464,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 278546,95 тыс. рублей;

2018 год - 55673,30 тыс. рублей;

2019 год - 31311,01 тыс. рублей;

2020 год - 31311,01 тыс. рублей;

2021 год - 31311,01 тыс. рублей;

2022 год - 31311,01 тыс. рублей;

Ожидается поступление средств из бюджета Российской Федерации. На софинансирование мероприятий Подпрограммы будут направлены средства бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает благоустройство общественных территорий и дворовых территорий.

В перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2017 году, подлежат включению общественные территории, в отношении которых по результатам оценки общественной комиссии поступивших предложений представлено наибольшее количество предложений, в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

[Перечень](#P3787) общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении 3 к Подпрограмме.

В адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2017 году, подлежат включению дворовые территории, набравшие по результатам оценки общественной комиссии поступивших предложений наибольшее количество баллов, в Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя. Включение дворовой территории в Подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный [перечень](#P3805) дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении 4 к Подпрограмме.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовой территории, установке скамеек, урн. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации. В рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое или финансовое участие заинтересованных лиц не требуется.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению территорий, установке малых архитектурных форм и иные виды работ. В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается трудовое участие заинтересованных лиц в форме однодневного субботника по уборке дворовых территорий.

Мероприятия, предусмотренные дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, реализуются только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Визуализированный [перечень](#P3845) образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях в 2017 году, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении 5 к Подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня видов работ и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается в соответствии с территориальными единичными расценками (ТЕР) Ставропольского края 2001 в редакции 2014 года.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в 2017 году осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BC1EBFFAE6C5E3B3990B379B2363908EF0680A557AA988M6dBN) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в 2017 году осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BC1EBFFAE6C5E3B3990B379B2363908EF0680A557AA988M6dBN) разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Программу, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и общественных территорий предусматривают текстовое и визуальное описание предлагаемых дизайн-проектов, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений, элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий проводятся с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения города Ставрополя.

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

увеличить удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополя с 98,4 процента в 2017 году до 98,9 процента в 2022 году;

увеличить количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя с 18591 единицы в 2017 году до 19141 единицы в 2022 году;

провести устройство и реконструкцию контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;

обеспечить содержание водных устройств (фонтанов);

увеличить количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя с 2 единиц в 2017 году до 3 единиц в 2022 году;

содержать в надлежащем состоянии территории городских лесов;

содержать в надлежащем состоянии места захоронения.

Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы аналогичны, как по Программе в целом. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Подпрограммы, оценки реализации Подпрограммы и степени решения поставленных задач, изложены в [приложении 2](#P703) к Программе.

[Объемы](#P2816) и источники финансирования Подпрограммы содержатся в приложении 2 к Подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме "Формирование

современной городской среды

на территории города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)

ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE21EBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации | 2017 - 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | [пункты 16](#P909) - [17](#P919) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE57BE21EBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Российской Федерации | 2017 - 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | [пункт 16](#P909) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территории города Ставрополя | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEC75E411BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2017 - 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | - |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEC75E411BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2017 - 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | [пункт 17](#P919) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2017 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DEC75E411BE1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2017 | благоустройство территорий городских кладбищ | - |
| Основное мероприятие 3.  Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF11BE13BCFFED98E9BBC00735M9dCN) Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года N 118 "Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF11BE13BCFFED98E9BBC00735M9dCN) Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года N 118 "Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя;  предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя;  обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений;  содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя;  создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя;  улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя;  наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя;  благоустройство территории Комсомольского озера;  повышение качества жизни населения города Ставрополя | [пункты 9](#P838) - [15](#P899) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | [постановление](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E61BBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | [пункт 10](#P848) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | [постановление](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32DE579E61BBA1DE8A1B2C3B4ECMCd9N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | [пункт 9](#P838) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 7. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | [пункты 11](#P858) - [12](#P868) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 8. | Содержание и благоустройство урочища "Павлова дача" | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 9. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу "Вечный огонь" | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017-2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | [пункт 14](#P889) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 10. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры "Ставропольский Академический ордена "Знак Почета" театр имени М.Ю. Лермонтова", на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 11. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 12. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
|  | строительство участка сети дождевой канализации на территории "Русский лес" города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |
|  | выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе N 3 |  |  |  |  |
|  | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 14. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них: | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР Павлу Моисеевичу Гречишкину | 2018 |
| установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | 2017 |
| 15. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | [пункт 15](#P899) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 16. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 17. | Благоустройство пешеходного спуска с ул. Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания "Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" по ул. Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 18. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | - |
| 19. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | - |
| 20. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | - |
| 21. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 22. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017, 2020 - 2021 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | - |
| 23. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 24. | Содержание центральной части города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | - |
| 25. | Установка урн и скамеек на территории города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | - |
| 26. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | [пункт 13](#P879) таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 27. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | создание благоприятной среды для проживания | 2017 - 2022 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | - |
| 28. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2018 - 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | - |
| 29. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского озера | [решение](consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C33297A590241A928E622EF18BF14BBFFE6C5E3B3990B379BM2d3N) Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя" | 2017 - 2022 | благоустройство территории Комсомольского озера | - |

Приложение 2

к подпрограмме "Формирование

современной городской среды

на территории города Ставрополя"

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | 78730,91 | 12844,89 | 13609,36 | 13609,36 | 13609,36 | 12528,97 | 12528,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 78730,91 | 12844,89 | 13609,36 | 13609,36 | 13609,36 | 12528,97 | 12528,97 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 78730,91 | 12844,89 | 13609,36 | 13609,36 | 13609,36 | 12528,97 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 78730,91 | 12844,89 | 13609,36 | 13609,36 | 13609,36 | 12528,97 | 12528,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | 112032,78 | 28353,17 | 21821,77 | 16821,77 | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 112032,78 | 28353,17 | 21821,77 | 16821,77 | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | 107557,28 | 23877,67 | 21821,77 | 16821,77 | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 91246,28 | 12566,67 | 16821,77 | 16821,77 | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| устройство нового кладбища Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16311,00 | 11311,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3. Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |
| 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |
| 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя | | 1787402,42 | 561261,88 | 276319,66 | 240285,11 | 240285,11 | 234625,33 | 234625,33 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |  |
| 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 469464,29 | 278546,95 | 55673,30 | 31311,01 | 31311,01 | | 31311,01 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 1237938,13 | 192714,93 | 220646,36 | 208974,10 | 208974,10 | 203314,22 | 203314,22 |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | 31720,95 | 31720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 1720,95 | 1720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | 63433,09 | 63433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | |
| 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 3433,06 | 3433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | 617614,72 | 115259,31 | 100612,62 | 100612,62 | 100612,62 | 100112,62 | 100112,62 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 617614,72 | 115259,31 | 100612,62 | 100612,62 | 100612,62 | 100112,62 | 100112,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 8. | Содержание и благоустройство урочища "Павлова дача" | 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 9. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу "Вечный огонь" | 114190,39 | 13746,85 | 22152,62 | 22152,62 | 22152,62 | 16992,84 | 16992,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 114190,39 | 13746,85 | 22152,62 | 22152,62 | 22152,62 | 16992,84 | 16992,84 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: | | | | | | |
| 17757,93 | 2361,23 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 38418,07 | 4644,13 | 6333,12 | 6333,12 | 6333,12 | 7387,29 | 7387,29 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 54264,01 | 6361,86 | 12066,01 | 12066,01 | 12066,01 | 5852,06 | 5852,06 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3750,38 | 379,63 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 674,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 10. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры "Ставропольский Академический ордена "Знак Почета" театр имени М.Ю. Лермонтова", на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 36587,10 | 7187,10 | 7880,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 36587,10 | 7187,10 | 7880,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: строительство участка сети дождевой канализации на территории "Русский лес" города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе N 3 | 2418,08 | 2318,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 2034,63 | 1934,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383,45 | 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | 46629,65 | 8339,65 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 46629,65 | 8339,65 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 14165,77 | 2414,42 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5453,12 | 966,37 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 27010,76 | 4958,86 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 14. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них: | 13967,67 | 3068,22 | 3419,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 12587,79 | 1688,34 | 3369,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 | 1869,89 |
| устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР Павлу Моисеевичу Гречишкину  установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 1379,88 | 1379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | 12145,19 | 895,19 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 11250,00 | 0,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 895,19 | 895,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | 7456,27 | 0,00 | 7456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 7456,27 | 0,00 | 7456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Благоустройство пешеходного спуска с ул. Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания "Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" по ул. Авиационной, 57, с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | 301522,78 | 53606,06 | 53508,16 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 122506,08 | 43409,76 | 19744,08 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |  |
| 179016,70 | 10196,30 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 19. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | 9883,13 | 1655,08 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 9883,13 | 1655,08 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 20. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 16628,45 | 2502,65 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 15328,45 | 1202,65 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |
| 5003,37 | 294,77 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5223,85 | 515,25 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 5101,23 | 392,63 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |  |
| 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 21. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | 7522,26 | 0,00 | 7522,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 7522,26 | 0,00 | 7522,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 21688,16 | 8188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 17688,16 | 8188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Содержание центральной части города Ставрополя | 113837,70 | 19472,95 | 28472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | |
| 113837,70 | 19472,95 | 28472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| 59856,48 | 9476,08 | 12476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53981,22 | 9996,87 | 15996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 25. | Установка урн и скамеек на территории города Ставрополя | 2995,30 | 495,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 2995,30 | 495,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 26. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | 45859,69 | 6684,84 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 45859,69 | 6684,84 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 | 7834,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| 7195,00 | 830,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8486,37 | 1101,37 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 9960,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1150,00 | 212,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 19068,32 | 2880,97 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | 3237,47 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 27. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | 27175,34 | 3845,74 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 27175,34 | 3845,74 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| 8042,39 | 663,84 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4954,10 | 766,20 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 14178,85 | 2415,70 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 28. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 20250,00 | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |
| 20250,00 | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского озера | 65584,67 | 10663,52 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | |  |
| 65584,67 | 10663,52 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | 10984,23 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 103707,36 | 92284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 459464,29 | 278546,95 | 55673,30 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 1428701,82 | 233912,99 | 256077,49 | 239405,23 | 239405,23 | 229950,44 | 229950,44 |
| Итого по Подпрограмме: | | 1991873,47 | 604744,50 | 314035,35 | 273000,80 | 273000,80 | 263546,01 | 263546,01 |

Приложение 3

к подпрограмме "Формирование

современной городской среды

на территории города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2017 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1. | город Ставрополь, площадь Ленина |

Приложение 4

к подпрограмме "Формирование

современной городской среды

на территории города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2017 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | город Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1-186/2 |
| 2. | город Ставрополь, переулок Макарова, 12/2 |
| 3. | город Ставрополь, улица Дзержинского, 211, 213А, 211/213 |
| 4. | город Ставрополь, улица Ленина, 277 А, 277 Б |
| 5. | город Ставрополь, улица Ленина, 287, 287/1, 287/2 |
| 6. | город Ставрополь, улица Ленина, 287/3, 287/4 |
| 7. | город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 107, 105, 99, улица 45 Параллель, 11/1, 11/2 |
| 8. | город Ставрополь, улица Ленина, 369, 367, 365 А |
| 9. | город Ставрополь, улица Доваторцев, 7, 7/2 |
| 10. | город Ставрополь, проезд Фестивальный, 5А |
| 11. | город Ставрополь, проспект Юности, 20 |
| 12. | город Ставрополь, улица Шпаковская, 82/2, 82/3, 82/4, 84/4 |

Приложение 5

к подпрограмме "Формирование

современной городской среды

на территории города Ставрополя"

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2017 ГОДУ,

СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Элементы освещения

Рисунок не приводится.

2. Скамейки

Рисунок не приводится.