ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3257

В целях уточнения объемов финансирования комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя вносит на рассмотрение проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений             в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3257 (далее – проект постановления).

С целью недопущения несоответствия степени расходов на достижение значений показателей их запланированному уровню в разделе                                  IV характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения за 2021 год предлагается внести изменения:

изменить в строке 1. «Замена котлов на современный аналог» в графе 5 изменить сумму 112810,00 тыс. рублей на 58416,00 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 9641,00 тыс. рублей на 3288,00 тыс. рублей, в графе 8 изменить значение 1560 на 511 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 2. «Реконструкция насосных установок» в графе 4 изменить значение 3 на 1, в графе 5 изменить сумму 10350,00 тыс. рублей             на 4403,30 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 1269,00 тыс. рублей                      на 452,00 тыс. рублей, в графе 8 изменить значение 225,0 на 87 за счет средства хозяйствующих субъектов;

исключить строку 3. «Установка системы частотного регулирования насосов», в связи с объединением данных работ с мероприятием  «Реконструкция насосных установок»;

добавить строку 3 «Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов»;

изменить в строке 4. «Реконструкция системы химводоподготовки»                   в графе 4 изменить значение 2 на 1, в графе 5 изменить                                     сумму 1330,00 тыс. рублей на 271,00 тыс. рублей, в графе 6 изменить                сумму 87,00 тыс. рублей на 10,00 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 10                 на 1,6, значение 450 на 6 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 5. «Реконструкция тепловых сетей»  в графе 4 изменить значение 1042 на 964, в графе 5 изменить                                            сумму 48220,00 тыс. рублей на 32728,70 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 4580 тыс. рублей на 1932,00 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 2235 на 980, значение 2864 на 990 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 6. «Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции» в графе 4 изменить значение 2300 на 2427, в графе 5 изменить сумму 30500,00 тыс. рублей на 37505,50 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 4762,00 тыс. рублей на 2136,60 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 2513 на 1100, значение 2615 на 900 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 7. «Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети» в графе 4 изменить значение 800 на 773, в графе 5 изменить сумму 4050,00 тыс. рублей на 896,90 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 1029,00 тыс. рублей на 329,40 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 560 на 170 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 8. «Очистка поверхности нагрева котлов» в графе 5 изменить сумму 1980,00 тыс. рублей на 536,20 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 839,00 тыс. рублей на 435,00 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 122 на 60, значение 15 на 8 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 9. «Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования» в графе 4 изменить значение 50  на 29, в графе 5 изменить сумму 4550,00 тыс. рублей на 3288,20 тыс. рублей, в графе 6 изменить сумму 3708,00 тыс. рублей на 8224,00 тыс. рублей,                       в графе 8 изменить значение 600 на 1380 за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 10. «Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей» в графе 5 изменить                    сумму 4510,00 тыс. рублей на 2857,40 тыс. рублей, в графе 6 изменить                сумму 1625,00 тыс. рублей на 905,30 тыс. рублей в графе 8 изменить значение 700 на 460, значение 60 на 7,1 за счет средства хозяйствующих субъектов;

добавить строку 13 «Замена ламп накаливания и люминесцентных светильников на светодиодные лампы и панели»;

В соответствии с письмом соисполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее – Программа) – комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в приложении 1 к Программе,    в разделе II характеристика мероприятий по энергосбережению                                и энергоэффективности в бюджетном секторе за 2022 год изменяются следующие мероприятия:

мероприятие «модернизация теплового пункта с установкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха»                                на сумму 150,00 тыс. рублей заменено на мероприятие «ремонт кровли»                  на сумму 666,00 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя.

в мероприятии «замена люминесцентных светильников                                 на энергосберегающие» изменить сумму 746,08 тыс. рублей                                     на 230,08 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя.

Таким образом, финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» составляет 1597883,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 49379,31 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 5968,13 тыс. рублей;

2021 год – 5973,82 тыс. рублей;

2022 год – 9359,34 тыс. рублей;

2023 год – 9359,34 тыс. рублей;

2024 год – 9359,34 тыс. рублей;

2025 год – 9359,34 тыс. рублей;

внебюджетных средств в сумме 1548504,13 тыс. рублей, в том числе:

собственников помещений в сумме 198547,07 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 41540,15 тыс. рублей;

2021 год – 44275,27 тыс. рублей;

2022 год – 59752,04 тыс. рублей;

2023 год – 16604,25 тыс. рублей;

2024 год – 17666,96 тыс. рублей;

2025 год – 18708,40 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов в сумме 1349957,06 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 216527,56 тыс. рублей;

2021 год – 171605,50 тыс. рублей;

2022 год – 191330,00 тыс. рублей;

2023 год – 251014,00 тыс. рублей;

2024 год – 269390,00 тыс. рублей;

2025 год – 250090,00 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя                                              И.А. Скорняков

А.С. Финогенов

Т.С. Полякова

35-26-44