Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие градостроительства

на территории города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) | Срок исполнения(годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| в том числе по годам: |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности | пункт 1 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Реализация документов территориального планирования города Ставрополя |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 - 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 13751,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 |  9488,30 | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1. | Подготовка изменений в документацию по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта межевания территории) в городе Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункт 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 4263,00 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Дзержинского, улицы М. Морозова, улицы Артема, улицы Краснофлотской, улицы Ленина, западной границы гаражно-строительного кооператива «Тоннель» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 4542,65 | - | - | - | - | - |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ленина, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова, улицы Л. Толстого города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 4542,65 | - | - | - | - | - |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Батальонной, улицы Пригородной, улицы Чапаева, улицы Березовой, западной границы дачного некоммерческого товарищества «Успех», береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 9085,30 | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов: 26:12:022805, 26:12:022802, береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 9085,30 | - | - | - |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северо-западной границе кадастровых кварталов 26:12:021001, 26:12:021106, 26:12:021104, 26:12:021002, южной границе кадастрового квартала 26:12:021001, западной границе кадастрового квартала 26:12:021007, южной границе кадастрового квартала 26:12:020901, западной границе земельных участков 26:12:020901:170, 26:12:020901:130, 26:12:020901:187, восточной границе земельного участка 26:12:020901:273, западной границе земельного участка 26:12:020901:121, южной границе кадастрового квартала 26:11:021401 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | 9085,30 | - | - |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по восточной границе кадастрового квартала 26:11:040301, северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010410:137, 26:12:010410:37, 26:12:010410:375, 26:12:010410:183, 26:12:010410:366, 26:12:010410:34, 26:12:010410:86, 26:12:010410:133, 26:12:010410:94, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010410, северной границе земельных участков с кадастровым номером 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровым номером 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, по западной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | 9085,30 | - |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, западной границе кадастровых кварталов 26:12:010403, 26:12:010404, 26:12:010402, 26:12:010405, юго-восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | - | 9085,30 |
| 9. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 -2025 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | бюджет города Ставрополя | пункт 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе  |
| 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 |
| Основное мероприятие 2. Выполнение функций заказчика по разработке градостроительной документации оградостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 - 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Реализация проектов по развитию территории в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство | пункт 6, 7 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства в рамках проектов по развитию территории в городе Ставрополя, предусматривающих жилищное строительство |
| Основное мероприятие 3.Реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020  | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | 322989,28 | - | - | - | - | - | пункт 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 10. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Западный обход в г. Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | бюджет города Ставрополя | пункт 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 322,99 |  |  |  |  |  |
| бюджет Ставропольского края |
| 2906,90 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |
| 319759,39 | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 336740,58 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 |  |
| Итого по муниципальной программе | 384182,08 |  |