О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Программы составляет 9081022,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2042657,25 тыс. рублей;

2019 год – 3057678,61 тыс. рублей;

2020 год – 867958,62 тыс. рублей;

2021 год – 765764,61 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4841568,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 953287,00 тыс. рублей;

2019 год – 1084511,66 тыс. рублей;

2020 год – 717730,24 тыс. рублей;

2021 год – 713667,28 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 3300987,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 967541,39 тыс. рублей;

2019 год – 1827119,61 тыс. рублей;

2020 год – 100228,38 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 916372,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,14 тыс. рублей;

2019 год – 139114,14 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 5546,10 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» составляет 109275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 61136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 59275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 11136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» составляет 6007646,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;

2019 год – 2359687,43 тыс. рублей;

2020 год – 474763,06 тыс. рублей;

2021 год – 474828,29 тыс. рублей;

2022 год – 492404,30 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 2414296,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 545363,72 тыс. рублей;

2019 год – 1559501,67 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3116760,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 639025,68 тыс. рублей;

2019 год – 732679,58 тыс. рублей;

2020 год – 456074,07 тыс. рублей;

2021 год – 456139,30 тыс. рублей;

2022 год – 473715,31 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 48374,50 тыс. рублей;

2019 год – 62073,18 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;

за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» составляет 2964101,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 636854,35 тыс. рублей;

2020 год – 385800,59 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 262491,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 836690,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 217617,94 тыс. рублей;

2020 год – 100228,38 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1602935,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 340695,25 тыс. рублей;

2020 год – 254261,20 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 228896,27 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 507813,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 77040,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств Программы составляет 9081022,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2042657,25 тыс. рублей;

2019 год – 3057678,61 тыс. рублей;

2020 год – 867958,62 тыс. рублей;

2021 год – 765764,61 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4841568,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 953287,00 тыс. рублей;

2019 год – 1084511,66 тыс. рублей;

2020 год – 717730,24 тыс. рублей;

2021 год – 713667,28 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 3300987,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 967541,39 тыс. рублей;

2019 год – 1827119,61 тыс. рублей;

2020 год – 100228,38 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 916372,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,14 тыс. рублей;

2019 год – 139114,14 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 5546,10 тыс. рублей».

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

3) раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1»;

4) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

5) таблицу 2 «Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» приложения 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3;

6) в приложении 2 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 1):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Подпрограммы составляет 109275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 61136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 59275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 11136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет 109275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 61136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 59275,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 7934,89 тыс. рублей;

2018 год – 19382,86 тыс. рублей;

2019 год – 11136,83 тыс. рублей;

2020 год – 7394,97 тыс. рублей;

2021 год – 7236,97 тыс. рублей;

2022 год – 6188,84 тыс. рублей;

за счет бюджета Ставропольского края на 2019 год 50 000,00 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

в) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

7) приложение 4 «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 5;

8) в приложении 5 «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 3):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Подпрограммы составляет 2964101,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 636854,35 тыс. рублей;

2020 год – 385800,59 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 262491,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 836690,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 217617,94 тыс. рублей;

2020 год – 100228,38 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1602935,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 340695,25 тыс. рублей;

2020 год – 254261,20 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 228896,27 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 507813,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 77040,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет 2964101,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 790510,49 тыс. рублей;

2019 год – 636854,35 тыс. рублей;

2020 год – 385800,59 тыс. рублей;

2021 год – 283699,35 тыс. рублей;

2022 год – 262491,84 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 836690,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 422177,67 тыс. рублей;

2019 год – 217617,94 тыс. рублей;

2020 год – 100228,38 тыс. рублей;

2021 год – 2097,33 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1602935,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 294878,46 тыс. рублей;

2019 год – 340695,25 тыс. рублей;

2020 год – 254261,20 тыс. рублей;

2021 год – 250291,01 тыс. рублей;

2022 год – 228896,27 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 507813,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278546,95 тыс. рублей;

2018 год – 58292,64 тыс. рублей;

2019 год – 77040,96 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 1521,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 300,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 15140,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей;

2019 год – 1200,10 тыс. рублей

в) раздел 7 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6»;

г) приложение 1 «Перечень и общая характеристикаподпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;

д) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

# Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 города Ставрополя

 от №

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие города Ставрополя исходя из степени реализации основных мероприятий (мероприятий) и достижения запланированных показателей (индикаторов) Программы.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Программы могут возникнуть такие последствия, как:

увеличение износа и ухудшение технического состояния жилищного фонда, неудовлетворенность населения в качестве управления многоквартирными домами;

неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

увеличить количество многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, с 8 домов в 2017 году до 16 домов в 2022 году;

увеличить количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, с 60 человек в 2017 году до 75 человек в 2022 году;

увеличить площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующих нормативным требованиям, с 59,5 процента в 2017 году до 62 процентов в 2022 году;

увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с 368,5 тыс. кв. метров в 2017 году до 552,7 тыс. кв. метров в 2022 году;

увеличить объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 3523 метра в 2019 году;

увеличить площадь отремонтированного дорожного покрытия в рамках реализации проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах на 31400 тысяч квадратных метров в 2019 году;

увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием с 404 километров в 2017 году до 414 километров в 2022 году;

увеличить количество новых дорожных знаков и ежегодно заменяемых установленных ранее от общего количества дорожных знаков с 7 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2022 году;

сократить среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта с 10 минут в 2017 году до 7 минут в 2022 году;

увеличить долю транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда, с 45 процентов в 2018 году до 52 процентов в 2022 году;

увеличить количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству, с 1 единицы в 2017 году до 4 единиц в 2018 году;

увеличить удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети города Ставрополя с 98,4 процента в 2017 году до 98,9 процента в 2022 году;

увеличить количество обслуживаемых светильников уличного освещения города Ставрополя с 18591 единицы в 2017 году до 19141 единицы в 2022 году;

увеличить площадь благоустроенных территорий города Ставрополя на 6,25 гектаров в 2018 году;

увеличить количество вновь созданных фонтанов на территории города Ставрополя на 2 штуки в 2019 году;

установить новые и реконструировать старые контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

содержать в надлежащем состоянии водные устройства (фонтаны);

увеличить количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя с 2 единиц в 2017 году до 3 единиц в 2022 году;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии территории городских лесов;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Программы, оценки реализации Программы и степени решения поставленных задач, методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 №

 Приложение 2

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Обоснованиевыделенияподпрограммы | Срокиисполнения(годы) | Объемы и источники финансирования(тыс. рублей) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и)подпрограммы | Ожидаемый результат | Последствия нереализации подпрограм мы | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | Жилищный кодекс Российской Федерации,Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | 7934,89 | 19382,86 | 61136,83 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |  | приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативны ми требованиями, создание условий для управления многоквартирными домами | увеличение износа и ухудшение техническо го состояния жилищного фонда, неудовлетворенность населения в качестве управления многоквар тирными домами | пункты 1, 2таблицы 2приложения 2 к Программе  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 7934,89 | 19382,86 | 11136,83 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |
| в том числе: |
| 979,52 | 1073,85 | 1890,16 | 1714,00 | 1714,00 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 1130,51 | 1121,34 | 1708,04 | 1708,04 | 1708,04 | 1220,06 | администрацияОктябрьскогорайона городаСтаврополя |
| 3875,95 | 3536,16 | 4237,14 | 3862,93 | 3704,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1948,91 | 13651,51 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 3191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя | федеральные законы от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября2007 г.№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации»,от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 2017 – 2022 |  973199,42 | 1232763,90 |  2359687,43 | 474763,06 | 474828,29 | 492404,30 |  | приведение улично-дорожной сети и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям, увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, обеспечение населения транспортными услугами  | неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункты 3 - 9таблицы 2приложения 2 к Программе  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 421723,66 | 639025,68 | 732679,58 | 456074,07 | 456139,30 | 473715,31 |
| в том числе: |
| 24633,92 | 73117,90 | 77345,49 | 77262,28 | 77262,28 | 88601,17 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 17899,11 | 58919,87 | 60166,73 | 62333,77 | 62333,77 | 69900,41 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 41118,36 | 108230,54 | 120403,35 | 128068,59 | 128068,59 | 140545,11 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  10745,28 | 12860,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 327326,99 | 385896,79 | 474764,01 | 188409,43 | 188474,66 | 174668,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |
| 309431,44 | 545363,72 |  1559501,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 309431,44 | 500918,40 |  1537789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 |  44445,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 |  0,00 | 11079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 |  0,00 | 4633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 |  0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в том числе: |  |
|  242044,32 | 48374,50 | 62073,18 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| в том числе: |
| 87337,54 | 33747,35 | 34127,04 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 45828,57 | 2464,82 | 7883,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 41152,23 | 1300,00 | 6158,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 67725,98 | 10862,33 | 13904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств организаций: |  |
| 0,00 | 0,00 | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 2218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств физических лиц: |  |
| 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3. | Благоустройство территории города Ставрополя  | Лесной кодекс Российской Федерации,федеральные законы от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»,от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,решение Ставропольской городской Думы от23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»,постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 – 2022 | 604744,50 | 790510,49 | 636854,35 |  385800,59 |  283699,35 | 262491,84 |  | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя, обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | снижение уровня благо устройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 10-19 таблицы 2 приложения 2 к Программе  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
|  233912,99 | 294878,46 |  340695,25 | 254261,20 |  250291,01 | 228896,27 |
| в том числе: |
| 6654,26 | 14251,26 | 17280,91 | 9206,52 | 9208,98 | 9201,04 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 7993,32 | 12658,08 | 15556,33 | 10576,14 | 10616,24 | 10486,77 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 15789,05 | 24054,27 | 36019,74 | 22394,22 | 22401,16 | 15216,79 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 212,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
|  203263,86 | 211867,60 | 216162,22 | 211896,82 | 207877,13 | 193804,17 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  0,00 | 7484,65 | 1002,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | 24375,10 | 54486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств физических лиц: |  |
| 0,00 | 1221,70 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 0,00 |  305,00 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств организаций: |  |
| 0,00 | 13940,02 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 0,00 | 1203,53 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | 10336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |
| 92284,56 | 422177,67 |  217617,94 | 100228,38 | 2097,33 | 2284,56 |
| из них: |
| 0,00 | 5929,60 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | 5923,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | 5920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 92284,56 | 60801,57 |  195917,94 | 100228,38 | 2097,33 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 |  343602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 0,00 |  0,00 | 15700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |
| 278546,95 | 58292,64 | 77040,96 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| в том числе: |
| 9776,08 | 11311,26 | 15476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10496,87 | 15996,87 | 21762,57 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 58725,12 | 30984,51 | 39802,31 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 199048,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края: |  401716,00 |  967541,39 |  1827119,61 | 100228,38 | 2097,33 | 2284,56 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | 520591,27 |  106667,14 |  139114,14 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя: | 663571,54 | 953287,00  |  1084511,66 | 717730,24 |  713667,28 |  708800,42 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств физических лиц: | 0,00 | 1221,70 | 1387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств организаций:  | 0,00 | 13940,02 | 5546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  1585878,81 |  2042657,25 |  3057678,61 |  867958,62 | 765764,61 |  761084,98 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы: | 9081022,88 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 Приложение 3

 к постановлению администрации

 города Ставрополя

 от №

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ

оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство

 территории города Ставрополя»

Методика оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа) предполагает ежегодное проведение анализа оценки эффективности Программы по следующим критериям:

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень достижения показателей (индикаторов);

степень достижения целей и решения задач Программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы оценки | Принцип оценки | Результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый этап оценки (оценка производится по всем мероприятиям Программы).Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств  | процент исполнения = Кас./Плассиг. х 100 %, где Кас. – кассовое исполнение мероприятия Программы,Плассиг. – плановый объем финансовых средств на выполнение Программы | меньше 70 процентов исполнения Программы – 8 баллов;от 71 до 80 процентов исполнения Программы – 9 баллов;от 80 до 98 процентов исполнения Программы – 10 баллов;свыше 99 процентов исполнения Программы – 12 баллов |
| 2. | Второй этап оценки (проводится анализ степени достижения показателей (индикаторов)Программы) | Процент инд. = Индик. выпл. / Общ кол-во инд. х 100 %, где Процент инд. – процент выполнения индикатора;Индик. выпл. – количество выполненных индикаторов,Общ. кол-во инд. – общее количество индикаторов | меньше 70 процентов выполнения – 8 баллов;от 71 до 80 процентов выполнения – 9 баллов;от 80 до 98 процентов выполнения Программы – 10 баллов;свыше 99 процентов выполнения Программы – 12 баллов |
| 3. | Третий этап оценки (степень достижения целей и решения задач Программы) | проводится анализ первых двух этапов | при общем суммарном количестве баллов от 16 до 21 – цель Программы достигнута частично;при общем суммарном количестве баллов от 22 до 24 – цель Программы достигнута |
| 4. | Четвертый этап (оценка эффективности Программы) | проводится анализ первых двух этапов | при общем суммарном количестве баллов от 16 до 21 – Программа неэффективна;при общем суммарном количестве баллов от 22 до 24 – Программа эффективна |

показатели (индикаторы)

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Источник получения информации по показателю (индикатору) | Значение показателей (индикаторов) Программы |
| 2015год(баз. значение) | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» |
| 1. | Увеличение количества многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями (единиц) | муниципальный контракт о проведении капитального ремонта муниципально-жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирных домах  | 43 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства(человек) | муниципальный контракт о проведении обучающих семинаров для граждан города Ставрополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на платной основе | 84 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 3. | Общая площадь маневренного жилищного фонда(кв.м) | выписка из единого государственного реестра юридических лиц | - | - | - | 2077,40 | - | - | - |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» |
| 4. | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя) (процентов) | форма Федерального статистического наблюдения № 3 – ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собствен ности муници пальных образо ваний» | 45,00 | 59,50  | 60,00  | 60,50  | 61,00  | 61,50 | 62,00 |
| 5. | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя (тысяч квадратных метров)  | формаФедерального статистического наблюдения № 3 – ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собствен ности муници пальных образо ваний» | 128,20 | 368,50 | 405,30 |  595,66 | 479,00 | 515,90 | 552,70 |
| 6. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя (метры)  | отчеты о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края | - | - | - | 3523 | - | - | - |
| 7. | Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия в рамках реализации проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах (тысяч квадратных метров) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | - | - | - | 31400 | - | - | - |
| 8. | Общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя (тысяч квадратных метров)  | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержаниюобъектов регулирования дорожного движения | 36000 | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 50000 |  52000 |
| 9. | Установка новых и ежегодная замена дорожных знаков, от общего количества дорожных знаков (процентов) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по установке и замене дорожных знаков за предыдущий период | 6,5 | 7  | 7  | 7  | 8  | 8  | 9 |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием (километров) | форма Федерального статистического наблюдения № 3 – ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муници пальных образо ваний» | 398,50 | 404,00 | 406,00 | 408,00 | 410,00 | 412,00 | 414,00 |
| 11. | Среднее время ожидания транспорта, осуществляюще го регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя (минуты) | отчет муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 12. | Доля транспорта, осуществляюще го регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда(процентов) | контракт на оказание услуг по эквайринговому обслуживанию на транспортных средствах Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия  | 11,00 | - | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
| 13. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края (рубль на рубль) | соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя  | - | - | - | 14,03 | - | - | - |
| Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» |
| 14. | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству (единиц) | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов формирования современной городской среды» | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 15. | Количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству (единиц) | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 16. | Площадь благоустроенных территорий города Ставрополя(гектаров) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | - | - | 6,25 | 0,84 | - | - | - |
| 17. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе (процентов) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по строительству линии наружного освещения на территории города Ставрополя | 98,10 | 98,40 | 98,50 | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,90 |
| 18. | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя (единиц) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по обслуживанию наружного освещения города Ставрополя за предыдущий период | 18415 | 18591 | 20246 | 20356 | 20466 | 20576 | 20686 |
| 19. | Общее количество отремонтированных и обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (штук) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя  | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| **20.** | Содержание водных устройств (фонтанов) (штук)  | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по содержаниюгородских фонтанов (текущий ремонт, обслуживание) на территории города Ставрополя | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **21.** | Количество вновь созданных фонтанов на территории города Ставрополя(штуки) | муниципальный контракт на выполнение работ по устройствугородских фонтанов на территории города Ставрополя | - | - | - | 2 | - | - | - |
| **22.** | Общее количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя (единиц) | согласно годовой отчетной документации о фактически выполненных работах по ремонту подпорных стен за предыдущий период | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **23.** | Содержание территории городских лесов (гектаров) | муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» | 3198 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 |
| **24.** | Содержание территории мест захоронения (гектаров) | муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по текущему содержанию территории кладбищ города Ставрополя | 172 | 202 | 235 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 |
| **25.** | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края (рубль на рубль) | соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя | - | - | - | 10,00 | - | - | - |

Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 Приложение 4

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия)Подпрограммы | Объем и источники финансирования(тыс. руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнительПодпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков их эксплуатации | 40493,45 | 6075,98 | 5821,35 | 7925,34 | 7374,97 | 7126,97 | 6168,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: |
| 40493,45 | 6075,98 | 5821,35 | 7925,34 | 7374,97 | 7126,97 | 6168,84 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | 40142,55 | 5985,98 | 5731,35 | 7835,34 | 7284,97 | 7126,07 | 6078,84 |  |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: |
| 8926,38 | 979,52 | 1073,85 | 1809,16 | 1714,00 | 1714,00 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8596,03 | 1130,51 | 1121,34 | 1708,04 | 1708,04 | 1708,04 | 1220,06 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 22440,04 | 3875,95 | 3536,16 | 4237,14 | 3862,93 | 3704,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 2.Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 89,64 | 5,58 | 4,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3.Организация электроснабжения на территории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) | 15410,78 | 1853,33 | 13557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 15410,78 | 1853,33 | 13557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.Формирование маневренного жилищного фонда | 53191,49 | 0,00 | 0,00 | 53191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края |
| 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя |
| 3191,49 | 0,00 | 0,00 | 3191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | 59275,36 | 7934,89 | 19382,86 | 11136,83 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |
| Итого по Подпрограмме: | 109275,36 | 7934,89 | 19382,86 | 61136,83 | 7394,97 | 7236,97 | 6188,84 |

 Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 5

 к постановлению администрации

города Ставрополя

№ от

ПОДПРОГРАММА

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ | постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 № 787 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году»  |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  |
| Соисполнитель(и) Подпрограммы  | администрация Ленинского района города Ставрополя; администрация Октябрьского района города Ставрополя;администрация Промышленного района города Ставрополя;комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| Цели и задачи Подпрограммы  | целью Подпрограммы является:осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя.Задачами Подпрограммы являются:организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя; приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствии с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов  |
| Сроки реализации Подпрограммы  | 2017 – 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы  | объем финансовых средств Подпрограммы составляет 6007646,40 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 973199,42 тыс. рублей;2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;2019 год – 2359687,43 тыс. рублей;2020 год – 474763,06 тыс. рублей;2021 год – 474828,29 тыс. рублей;2022 год – 492404,30 тыс. рублей;из них за счет средств:бюджета Ставропольского края в сумме 2414296,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 309431,44 тыс. рублей;2018 год – 545363,72 тыс. рублей;2019 год – 1559501,67 тыс. рублей;бюджета города Ставрополя в сумме 3116760,49 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 421723,66 тыс. рублей;2018 год – 639025,68 тыс. рублей; 2019 год – 732679,58 тыс. рублей;2020 год – 456074,07 тыс. рублей;2021 год – 456139,30 тыс. рублей;2022 год – 473715,31 тыс. рублей;за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 242044,32 тыс. рублей;2018 год – 48374,50 тыс. рублей;2019 год – 62073,18 тыс. рублей;2020 год – 18688,99 тыс. рублей;2021 год – 18688,99 тыс. рублей;2022 год – 18688,99 тыс. рублей;за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

|  |
| --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя составляет 455 километров, из них более 40 процентов не соответствуют нормативным требованиям эксплуатации и обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения.В 2011 – 2015 годах было восстановлено более 832 тыс. кв. м покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя (далее – дороги). Данные работы выполнены за счет средств бюджета города Ставрополя, средств субсидии из бюджета Ставропольского края в рамках реализации краевых и муниципальных программ.В целях улучшения условий организации движения транспортных средств и пешеходов ежегодно проводятся работы по содержанию элементов обустройства дорог на территории города Ставрополя (125 светофорных объектов, 15000 дорожных знаков, 4052 погонных метра новых дорожных ограждений).С увеличением уровня автомобилизации вопрос повышения безопасности дорожного движения становится все более актуальным. Аварийность на дорогах города Ставрополя наносит большой материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к инвалидности людей трудоспособного возраста. Решить проблему обеспечения безопасности дорожного движения возможно путем реализации комплекса мер, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей дорог и элементов обустройства дорог (дорожная разметка, ограждения на перекрестках со светофорным регулированием, модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов и внедрение инновационных технологий).Для привлечения дополнительных средств на реализацию мероприятий Программы возможно участие города Ставрополя в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и государственных программах Ставропольского края. Участие города Ставрополя в государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает получение субсидии за счет средств Дорожного фонда Ставропольского края на реализацию мероприятий Программы.В 2019 году в городе Ставрополе будут выполнены мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в результате чего в нормативное состояние будет приведено 6,2 км дорожной сети местных автомобильных дорог, находящихся в границах городской агломерации. Это позволит сделать качественный шаг в обеспечении большей безопасности участков дорожного движения города, ликвидировать очаги аварийности и привести улично-дорожную сеть к национальным стандартам. Система транспортного обслуживания населения города Ставрополя в 2016 году имеет следующие характеристики:протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта – 2552,52 километра;количество пассажирского транспорта – 1958 единиц; количество обслуживаемых городских маршрутов – 72 штуки.Уличная сеть города Ставрополя имеет радиальную направленность внешних дорог, линейную направленность общегородских магистралей и прямоугольную систему кварталов, ориентированную в соответствии с направлениями магистралей и рельефа. Существующая дождевая канализация города Ставрополя эксплуатируется более 30 лет и имеет малую пропускную способность. На многих ее участках имеются переломы. Большинство застраиваемых кварталов города Ставрополя не оснащены магистральными сетями дождевой канализации. Проектирование, строительство и ремонт дождевой канализации на территории города Ставрополя будет способствовать предохранению тротуаров, дорог, отмостков и фундаментов сооружений от возможных разрушений под действием потока сбрасываемой с крыши дождевой воды. В рамках совершенствования транспортного обслуживания населения города Ставрополя и информированности населения города Ставрополя о работе городского общественного транспорта внедрена автоматизированная система управления перевозками пассажиров «АСУ-Навигация» на базе спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS с автономным энергообеспечением.Ежедневно на муниципальных маршрутах регулярных перевозок работают более 50 троллейбусов, около 240 автобусов категории М3 (большой, средней и малой вместимости), более 700 автобусов категории М2 (особо малой вместимости). Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (далее – СМУТП) осуществляет перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на праве хозяйственного ведения. На балансе СМУТП находится 87 троллейбусов и 83 линейных автобуса. Ежегодно муниципальным транспортом перевозится более 10 миллионов человек. Порядка 15 – 20 процентов от общего объема перевозок пассажиров.Городской наземный электрический транспорт играет важную роль в обеспечении транспортного обслуживания населения города Ставрополя. Этот вид транспорта характеризуется наибольшей экологической безопасностью и пользуется популярностью у населения. Несмотря на имеющиеся преимущества наземного городского электрического транспорта численность его парка снижается.Основными проблемами троллейбусного парка за последние годы являются снижение пассажиропотока и рост себестоимости перевозок пассажиров по тарифам, не окупающим реально сложившиеся затраты на эксплуатацию подвижного состава. В целях восстановления платежеспособности СМУТП разработан План финансового - оздоровления предприятия, реализация которого предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежах. Выполнение мероприятий по Плану финансовому – оздоровлению СМУТП предполагает устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости предприятия и обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.Реализация мероприятий Подпрограммы позволит существенно улучшить обслуживание населения города Ставрополя общественным пассажирским транспортом и повысить безопасность дорожного движения.  |

1. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

 осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;

организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя;

приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя в соответствии с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов.

1. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться шесть лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

1. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет 6007646,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1232763,90 тыс. рублей;

2019 год – 2359687,43 тыс. рублей;

2020 год – 474763,06 тыс. рублей;

2021 год – 474828,29 тыс. рублей;

2022 год – 492404,30 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 2414296,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44 тыс. рублей;

2018 год – 545363,72 тыс. рублей;

2019 год – 1559501,67 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3116760,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 639025,68 тыс. рублей;

2019 год – 732679,58 тыс. рублей;

2020 год – 456074,07 тыс. рублей;

2021 год – 456139,30 тыс. рублей;

2022 год – 473715,31 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 408558,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 48374,50 тыс. рублей;

2019 год – 62073,18 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2019 году 1087,00 тыс. рублей;

за счет средств организаций в 2019 году 4346,00 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом,

Механизм реализации Подпрограммы предполагает выполнение работ по ремонту местных автомобильных дорог городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень дорог общего пользования местного значения, включенных в национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, приведен в приложении 3 к Подпрограмме.

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующих нормативным требованиям, с 59,5 процента в 2017 году до 62 процентов в 2022 году;

увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с 368,5 тыс. кв. метров в 2017 году до 552,7 тыс. кв. метров в 2022 году;

увеличить объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 3523 метра в 2019 году;

увеличить площадь отремонтированного дорожного покрытия в рамках реализации проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах на 31400 тысяч квадратных метров в 2019 году;

увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием с 404 километров в 2017 году до 414 километров в 2022 году;

увеличить количество новых дорожных знаков и ежегодно заменяемых установленных ранее от общего количества дорожных знаков с 7 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2022 году;

сократить среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта с 10 минут в 2017 году до 7 минут в 2022 году;

увеличить долю транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда, с 45 процентов в 2018 году до 52 процентов в 2022 году;

увеличить объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края на 14,03 рубль на рубль в 2019 году.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Подпрограммы могут возникнуть такие последствия, как:

неудовлетворенность населения транспортными услугами, возникновение дорожно-транспортных происшествий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение населения транспортными услугами.

Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы аналогичны как по Программе в целом. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Подпрограммы, оценки реализации Подпрограммы и степени решения поставленных задач, изложены в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы содержатся в приложении 2 к Подпрограмме.

Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 Приложение 1

к подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности

дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основногомероприятия(мероприятия) Подпрограммы | Обоснованиевыделенияосновного мероприятияПодпрограммы | Срокиисполнения(годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты11-12 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункт 11 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 3. | Оптимизация маршрутной сети города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами |  - |
| 4. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2017 - 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами |  - |
| Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям; приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние; обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в граница города Ставрополя и безопасных условий такого движения; создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | пункты 4-7,10 таблицы 2приложения 2 к Программе |
| 5. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункт 6 таблицы 2приложения 2 к Программе |
| 6. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 7. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 8. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 9. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-сметная документация) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 10. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до проспекта Российский в городе Ставрополе (1 этап) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 6 таблицы 2приложения 2 к Программе |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 6 таблицы 2приложения 2 к Программе |
| 12. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации, подпорных стен и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации)  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  \_ |
| 13. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, из них: проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункты 5,6таблицы 2 приложения 2к Программе |
| 14. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 4 таблицы 2приложения 2 к Программе |
| 15. | Строительство подъездной дороги по ул. Тюльпановая к строящемуся детскому саду и на строительство участка по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  \_ |
| 16.  | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 17.  | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 18. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход до улицы 45 Параллель (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2019 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 19. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  \_ |
| 20. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | создание условий для приведения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | 2017 - 2022 | приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | \_ |
| 21. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 22. | Содержание центральной части города Ставрополя  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 23. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 24. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе:  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 7 таблицы 2 приложения 2 к Программе  |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края; |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края; |
| благоустройство 204 квартала (район ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края; |
| ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края |
| 25. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 26. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 27. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 28. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 2018 - 2019 |
| строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы)  | 2019 |
| строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2019 |
| 29. | Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций по улице Космонавтов в городе Ставрополе (в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ тротуара и создание велосипедной дорожки по нечетной стороне улицы Космонавтов) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 30. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | \_ |
| 31. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 32. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 33. | Приобретение коммунальной техники | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 34. | Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| 35. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | \_ |
| Основное мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения; обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 8,9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 36. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения | пункты 8,9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 37. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | обеспечение безопасности дорожного движения |  \_  |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2019 | обеспечение безопасности дорожного движения |  \_  |
| 39. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | сохранение эстетического вида города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |

 Приложение 2

к подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия)Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнительПодпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | 561406,27 | 204871,73 | 183287,64 | 103792,39 | 21931,16 | 21935,41 | 25587,94 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: |
| 561272,35 | 204871,73 | 183287,64 | 103792,39 | 21931,16 | 21935,41 | 25587,94 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 133,92 | 0,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | 25325,88 | 4634,01 | 4159,86 | 4165,16 | 4169,33 | 4173,58 | 4023,94 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: |
| 25325,88 | 4634,01 | 4025,94 | 4165,16 | 4169,33 | 4173,58 | 4023,94 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 133,92 | 0,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | 109429,46 | 16523,11 | 18056,86 | 17761,83 | 17761,83 | 17761,83 | 21564,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 109429,46 | 16523,11 | 18056,86 | 17761,83 | 17761,83 | 17761,83 | 21564,00 |
| 3. | Оптимизация маршрутной сети города Ставрополя | 1386,51 | 0,00 | 0,00 | 1386,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1386,51 | 0,00 | 0,00 | 1386,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | 425264,42 | 183714,61 | 161070,92 | 80478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 425264,42 | 183714,61 | 161070,92 | 80478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 5037010,25 | 713535,08 | 978974,63 | 2143896,57 | 386406,11 | 386406,11 | 427791,75 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 2413211,85 | 309431,44 | 544278,74 | 1559501,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2218550,13 | 162059,32 | 395065,09 | 516888,72 | 367717,12 | 367717,12 | 409102,76 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 399815,27 | 242044,32 | 39630,80 | 62073,18 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| за счет средств физических лиц: |
| 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев в городе Ставрополе | 436176,45 | 0,00 | 0,00 | 436176,45 | 0,00 | 0,00 | 13566,60 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 23989,70 | 0,00 | 0,00 | 23989,70 | 0,00 | 0,00 | 13566,60 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края |
| 412186,75 | 0,00 | 0,00 | 412186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе | 196774,63 | 0,00 | 196774,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 4919,37 | 0,00 | 4919,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 191855,26 | 0,00 | 191855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | 1278,53 | 0,00 | 1278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1278,53 | 0,00 | 1278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель иучастка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-сметная документация) | 8749,42 | 0,00 | 8749,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 8749,42 | 0,00 | 8749,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до проспекта Российский в городе Ставрополе (1 этап) | 397369,24 | 0,00 | 0,00 | 397369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 21855,31 | 0,00 | 0,00 | 21855,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 375513,93 | 0,00 | 0,00 | 375513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 345050,00 | 0,00 | 0,00 | 345050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 23891,75 | 0,00 | 0,00 | 23891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 321158,25 | 0,00 | 0,00 | 321158,25 |  |  |  |
| 12. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации, подпорных стен и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации)  | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов | 574699,17 | 112152,27 | 87504,48 | 135441,81 | 79866,87 | 79866,87 | 79866,87 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 404593,20 | 24814,73 | 79491,98 | 116752,82 | 61177,89 | 61177,88 | 61177,88 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |
| 91106,00 | 8337,54 | 8012,50 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 14. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 409400,78 | 0,00 | 0,00 | 409400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края |
| 388930,74 | 0,00 | 0,00 | 388930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 20470,04 | 0,00 | 0,00 | 20470,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Строительство подъездной дороги по ул. Тюльпановая к строящемуся детскому саду и на строительство участка по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина (в том числе проектно-изыскательские работы) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |  |
| 18. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход до улицы 45 Параллель (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 347,80 | 0,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | 3282,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3282,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 21. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | 6442,14 | 1171,30 | 1054,16 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 6442,14 | 1171,30 | 1054,16 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 |
| 22. | Содержание центральной части года Ставрополя  | 1164,82 | 0,00 | 1164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 1164,82 | 0,00 | 1164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 725354,07 | 327440,68 | 325902,81 | 42328,04 | 14841,27 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 657409,60 | 309431,44 | 307978,16 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 67944,47 | 18009,24 | 17924,65 | 2328,04 | 14841,27 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, в том числе: | 44912,96 | 0,00 | 0,00 | 44912,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств города Ставрополя: |
| 17767,96 | 0,00 | 0,00 | 17767,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств Ставропольского края: |
| 21712,00 | 0,00 | 0,00 | 21712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края | 12410,00 | 0,00 | 0,00 | 12410,00 |  |  |  | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: |
| 4910,00 | 0,00 | 0,00 | 4910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств Ставропольского края: |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края | 9584,61 | 0,00 | 0,00 | 9584,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: |
| 3791,61 | 0,00 | 0,00 | 3791,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств Ставропольского края: |
| 4633,00 | 0,00 | 0,00 | 4633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство 204 квартала (район ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края | 12411,96 | 0,00 | 0,00 | 12411,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: |
| 4909,96 | 0,00 | 0,00 | 4909,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств Ставропольского края: |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 301,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1201,00 | 0,00 | 0,00 | 1201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края | 10506,39 | 0,00 | 0,00 | 10506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств города Ставрополя: |
| 4156,39 | 0,00 | 0,00 | 4156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств Ставропольского края: |
| 5079,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1017,00 | 0,00 | 0,00 | 1017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | 16991,15 | 0,00 | 16991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 16991,15 | 0,00 | 16991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2850,00 | 0,00 | 1090,00 | 2850,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2850,00 | 0,00 | 1090,00 | 2850,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 27. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 1398226,80 | 200154,13 | 221700,15 | 236247,16 | 236047,77 | 236047,77 | 268029,82 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1226481,27 | 69817,07 | 208237,82 | 208301,02 | 236047,77 | 236047,77 | 268629,82 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 353300,93 | 19489,96 | 62825,14 | 58999,38 | 66882,52 | 66882,52 | 78221,41 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 269367,08 | 15208,75 | 47781,66 | 45233,52 | 51192,17 | 51192,17 | 58758,81 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 603813,26 | 35118,36 | 97631,02 | 104068,12 | 117973,08 | 117973,08 | 131649,60 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |
| 171745,53 | 130337,06 | 13462,33 | 27946,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 46522,43 | 37339,29 | 1300,00 | 7883,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 37630,04 | 30172,00 | 1300,00 | 6158,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 87593,06 | 62825,77 | 10862,33 | 13904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 28. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 70350,86 | 10579,55 | 10873,83 | 16275,99 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 72045,60 | 9579,55 | 10000,00 | 9373,73 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 1873,83 | 1000,00 | 873,83 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы)  | 3751,10 | 0,00 | 0,00 | 3751,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2151,16 | 0,00 | 0,00 | 2151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций по улице Космонавтов в городе Ставрополе (в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ тротуара и создание велосипедной дорожки по нечетной стороне улицы Космонавтов) | 15438,05 | 0,00 | 0,00 | 15438,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 15438,05 | 0,00 | 0,00 | 15438,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | 190960,89 | 38204,04 | 30876,33 | 30792,42 | 30562,70 | 30562,70 | 29962,70 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 190960,89 | 13834,32 | 30876,33 | 30792,42 | 30562,70 | 30562,70 | 29962,70 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 55755,76 | 5143,96 | 10192,76 | 9279,76 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53124,13 | 10084,05 | 10084,05 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 57711,28 | 6000,00 | 10599,52 | 11425,23 | 10095,51 | 10095,51 | 9495,51 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |
| 24369,72 | 24369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 8489,28 | 8489,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10980,23 | 10980,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4900,21 | 4900,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 32. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | 10745,28 | 10745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 10745,28 | 10745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 33. | Приобретение коммунальной техники  | 10521,35 | 0,00 | 10521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 10521,35 | 0,00 | 10521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета | 46784,55 | 0,00 | 46784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2339,23 | 0,00 | 2339,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 44445,32 | 0,00 | 44445,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 86754,01 | 10977,13 | 17260,62 | 11809,50 | 11809,50 | 11809,50 | 23087,76 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 86754,01 | 10977,13 | 17260,62 | 11809,50 | 11809,50 | 11809,50 | 23087,76 |
| Основное мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | 409229,88 | 54792,61 | 70501,63 | 111998,47 | 66425,79 | 66486,77 | 39024,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя |
| 399535,12 | 54792,61 | 60806,87 | 111998,47 | 66425,79 | 66486,77 | 39024,61 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 8743,70 | 0,00 | 8743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |
| 951,06 | 0,00 | 951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | 129252,43 | 39905,27 | 22868,05 | 42473,93 | 10190,81 | 10245,51 | 3568,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополяна осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 8743,70 | 0,000 | 8743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 120508,73 | 39905,27 | 14124,35 | 42473,93 | 10190,81 | 10245,51 | 3568,86 |
| 37. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | 2837,60 | 0,00 | 2837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2837,60 | 0,00 | 2837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | 275636,87 | 14884,35 | 44795,98 | 69149,55 | 55859,98 | 55866,26 | 35080,75 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 274685,81 | 14884,35 | 43844,92 | 69149,55 | 55859,98 | 55866,26 | 35080,75 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 951,06 | 0,00 | 951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | 1502,98 | 2,99 | 0,00 | 374,99 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1502,98 | 2,99 | 0,00 | 374,99 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | 2414296,83 | 309431,44 | 545363,72 | 1559501,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | 408558,97 | 242044,32 | 48374,50 | 62073,18 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | 3179357,60 | 421723,66 | 639025,68 | 732679,58 | 456074,07 | 456139,30 | 473715,31 |
| Итого за счет средств организаций: | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств физических лиц: | 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме: | 6007646,40 | 973199,42 | 1232763,90 | 2359687,43 | 474763,06 | 474828,29 | 492404,30 |

 Приложение 3

 к подпрограмме «Дорожная деятельность

 и обеспечение безопасности

 дорожного движения,

 организация транспортного

 обслуживания населения на территории

 города Ставрополя»

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Виды работ | Мощность работ |
| Значение | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ул. Мира г. Ставрополя на участке от ул. Доваторцев до просп. Октябрьской Революции | замена слоя асфальтобетонного покрытия | 2,7 | км |
| ремонт тротуаров | 24 251 | м² |
| установка защитных пешеходных ограждений | 2,2 | км |
| 2. | Ул. Лермонтова г. Ставрополь на участке от пер. Зеленый до ул. Доваторцев | замена слоя асфальтобетонного покрытия | 3,5 | км |
| ремонт тротуаров | 12 295 | м² |
| установка защитных пешеходных ограждений | 2,9 | км |

 Приложение 6

 к постановлению администрации

 города Ставрополя

 от №

7. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:

увеличить количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству, с 1 единицы в 2017 году до 4 единиц в 2018 году;

увеличить удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети города Ставрополя с 98,4 процента в 2017 году до 98,9 процента в 2022 году;

увеличить количество обслуживаемых светильников уличного освещения города Ставрополя с 18591 единицы в 2017 году до 19141 единицы в 2022 году;

увеличить площадь благоустроенных территорий города Ставрополя на 6,25 гектаров в 2018 году;

увеличить количество вновь созданных фонтанов на территории города Ставрополя на 2 штуки в 2019 году;

установить новые и реконструировать старые контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

содержать в надлежащем состоянии водные устройства (фонтаны);

увеличить количество отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя с 2 единиц в 2017 году до 3 единиц в 2022 году;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии территории городских лесов;

осуществлять содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы аналогичны, как по Программе в целом. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях, необходимых для осуществления мониторинга Подпрограммы, оценки реализации Подпрограммы и степени решения поставленных задач, изложены в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы содержатся в приложении 2 к Подпрограмме.

 Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 Приложение 7

 к постановлению администрации

 города Ставрополя

 от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основногомероприятия(мероприятия) Подпрограммы | Обоснованиевыделенияосновного мероприятияПодпрограммы | Срокиисполнения(годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункты 22-23 таблицы 2 приложения 2к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальногобюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 22таблицы 2 приложения 2к Программе |
| Основное мероприятие 2.Создание и обеспечение надлежащего состояниямест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | \_ |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 23таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2017 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 | благоустройство территорий городских кладбищ | \_ |
| Основное мероприятие 3. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 4. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя; предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя; обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений; содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя; улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя; наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя; благоустройство территории Комсомольского пруда; повышение качества жизни населения города Ставрополя | пункты 13-21таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 5.  | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 13таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 6.  | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, в том числе: создание сквера по улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского краясоздание сквера по улице Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского краяблагоустройство площади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартирным домом по улице Вокзальной, 24, проспекту К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского краяблагоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками, детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по улице Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского краяблагоустройство сквера Десантников по улице Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 20182018201820182019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14,15таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 16-17таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 19таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  12. | Проектирование строительства пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  13. | Благоустройство территории легкоатлетического манежа Ставропольского училища олимпийского резерва по ул. Тухачевского в городе Ставрополе | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 16таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  14. | Обустройство участка тротуара по ул. Соборной от проспекта Российский до средней общеобразовательной школы № 50 в городе Ставрополе | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 16таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  15. | Устройство фонтанов на территории сквера по проспекту Юности, 20 от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя до многоквартирного дома № 27/2 по проспекту Кулакова и территории сквера по улице 50 лет ВЛКМС от здания № 2/1 до многоквартирного дома № 8а/2  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 20таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  16. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  17. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  18. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14таблицы 2 приложения 2 к Программе |
|  19. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  20. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 21 | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 22. | Демонтаж неработающего электрического оборудования и монтаж нового оборудования арки на проспекте Октябрьской Революции | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  23. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них:строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя; строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы);выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по тупику Монастырскому в районе дома № 33 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 20182019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 24. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
|  25. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них:устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 202220182017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 26. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них:изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 21таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 27. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | устройство территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | \_ |
| 28. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) (2 этап) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | устройство территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | \_ |
| 29. | Благоустройство пешеходного спуска с  улицы Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по улице Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 30. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | \_ |
| 31. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | \_ |
| 32. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 33. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 34. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 35. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017, 2020 - 2021 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 36. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 37. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | \_ |
| 38. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | \_ |
| 39. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  | решение Ставропольской городской Думы от 30 января 2019 года № 304 «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»» | 2017 – 2022 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | пункт 18таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 40. | Формирование схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществление ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2019 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 41. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | создание благоприятной среды для проживания | 2017 – 2022 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | \_ |
| 42. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | благоустройство территории Комсомольского пруда | \_ |
| 43. | Строительство канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | 2019 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | \_ |
| 44. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 – 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 45. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | благоустройство территории Комсомольского пруда | \_ |

 Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

 Приложение 8

 к постановлению администрации

 города Ставрополя

 от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основногомероприятия (мероприятия)Подпрограммы | Объем и источники финансирования(тыс. руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнительПодпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 92240,67 | 12844,89 | 15564,35 | 17098,07 | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 91719,00 | 12844,89 | 15042,68 | 17098,07 | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 521,67 | 0,00 | 521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальногобюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 92240,67 | 12844,89 | 15564,35 | 17098,07 | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 91719,00 | 12844,89 | 15042,68 | 17098,07 | 17100,80 | 17103,59 | 12528,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 521,67 | 0,00 | 521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.Создание и обеспечение надлежащего состояниямест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | 123232,16 | 23877,67 | 20692,39 | 29967,35 | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 123232,16 | 23877,67 | 20692,39 | 29967,35 | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | 123232,16 | 23877,67 | 20692,39 | 29967,35 | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 95442,37 | 12566,67 | 15274,60 | 18906,35 | 17287,89 | 17299,71 | 14107,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 27789,79 | 11311,00 | 5417,79 | 11061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению  | 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя  | 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | 2097,33 | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | 2097,33 | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |
| 4. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя | 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | 2097,33 | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 13145,67 | 2284,56 | 2284,56 | 2097,33 | 2097,33 | 2097,33 | 2284,56 |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя | 2731007,12 | 561261,88 | 751969,19 | 587691,60 | 349314,57 | 247198,72 | 233571,16 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 823023,10 | 90000,00 | 419371,44 | 215520,61 | 98131,05 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 507813,58 | 278546,95 | 58292,64 | 77040,96 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1383508,52 | 192714,93 | 259143,39 | 293629,83 | 219872,51 | 215887,71 | 202260,15 |
| за счет средств физических лиц: |
| 1521,80 | 0,00 | 1221,70 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 15140,12 | 0,00 | 13940,02 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | 31720,95 | 31720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1720,95 | 1720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | 63433,06 | 63433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3433,06 | 3433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, в том числе: | 106993,75 | 0,00 | 49670,83 | 12409,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 33413,51 | 0,00 | 10735,79 | 4909,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 51485,32 | 0,00 | 23773,32 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 2608,80 | 0,00 | 1221,70 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 19486,12 | 0,00 | 13940,02 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского края | 10100,00 | 0,00 | 10100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2674,50 | 0,00 | 2674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 5920,00 | 0,00 | 5920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 305,50 | 0,00 | 305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по улице Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского края | 10116,34 | 0,00 | 10116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2678,21 | 0,00 | 2678,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 5929,60 | 0,00 | 5929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1203,53 | 0,00 | 1203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство площади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартирным домом по улице Вокзальной, 24, проспекту К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского края | 10098,00 | 0,00 | 10098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2673,28 | 0,00 | 2673,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 5923,72 | 0,00 | 5923,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками, детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по улице Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского края | 19356,49 | 0,00 | 19356,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2709,80 | 0,00 | 2709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 310,20 | 0,00 | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 10336,49 | 0,00 | 10336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство сквера Десантников по улице Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края | 12409,96 | 0,00 | 0,00 | 12409,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 4909,76 | 0,00 | 0,00 | 4909,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: |
| 300,10 | 0,00 | 0,00 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: |
| 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | 637330,26 | 115259,31 | 115800,52 | 101213,15 | 101912,17 | 103032,49 | 100112,62 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 637330,26 | 115259,31 | 115800,52 | 101213,15 | 101912,17 | 103032,49 | 100112,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 495,00 | 90,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | 3258,55 | 0,00 | 3258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3258,55 | 0,00 | 3258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | 132317,35 | 13746,85 | 22121,17 | 33983,77 | 23233,61 | 23293,28 | 15938,67 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 132317,35 | 13746,85 | 22121,17 | 33983,77 | 23233,61 | 23293,28 | 15938,67 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: |
| 19198,79 | 2361,23 | 3403,71 | 4182,41 | 3084,82 | 3087,28 | 3079,34 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 39366,85 | 4644,13 | 6412,66 | 9091,86 | 6422,49 | 6462,59 | 6333,12 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 70228,55 | 6361,86 | 11926,04 | 20022,67 | 13029,49 | 13036,43 | 5852,06 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3523,16 | 379,63 | 378,76 | 686,83 | 696,81 | 706,98 | 674,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 12. | Проектирование строительства пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда | 9599,71 | 0,00 | 0,00 | 9599,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 9599,71 | 0,00 | 0,00 | 9599,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Благоустройство территории легкоатлетического манежа Ставропольского училища олимпийского резерва по ул. Тухачевского в городе Ставрополе | 12411,21 | 0,00 | 0,00 | 12411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 620,56 | 0,00 | 0,00 | 620,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 11790,65 | 0,00 | 0,00 | 11790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обустройство участка тротуара по ул. Соборной от проспекта Российский до средней общеобразовательной школы № 50 в городе Ставрополе | 25509,29 | 0,00 | 0,00 | 25509,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1275,47 | 0,00 | 0,00 | 1275,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 24233,82 | 0,00 | 0,00 | 24233,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Устройство фонтанов на территории сквера по проспекту Юности, 20 от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя до многоквартирного дома № 27/2 по проспекту Кулакова и территории сквера по улице 50 лет ВЛКМС от здания № 2/1 до многоквартирного дома № 8а/2  | 42912,83 | 0,00 | 0,00 | 42912,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2145,64 | 0,00 | 0,00 | 2145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 40767,19 | 0,00 | 0,00 | 40767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 41284,42 | 0,00 | 41284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 39220,20 | 0,00 | 39220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 2064,22 | 0,00 | 2064,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | 44949,36 | 0,00 | 44949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 39000,00 | 0,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 5949,36 | 0,00 | 5949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 277921,08 | 0,00 | 243034,37 | 34886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 230882,65 | 0,00 | 230882,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 47038,43 | 0,00 | 12151,72 | 34886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 6818,40 | 0,00 | 6818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | 29999,98 | 0,00 | 29999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 28499,98 | 0,00 | 28499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 5488,89 | 0,00  | 5488,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 89945,63 | 7187,10 | 31160,62 | 35457,91 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 65454,33 | 7187,10 | 12548,74 | 29578,49 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 5879,42 | 0,00 | 0,00 | 5879,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 1487,60 | 0,00 | 1487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 17124,28 | 0,00 | 17124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Демонтаж неработающего электрического оборудования и монтаж нового оборудования арки на проспекте Октябрьской Революции | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 315,40 | 0,00 | 0,00 | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 19696,76 | 2318,08 | 17378,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3187,21 | 2318,08 | 869,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 868,92 | 0,00 | 868,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательская документация) | за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по тупику Монастырскому в районе дома № 33 | 383,45 | 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | 46656,73 | 8339,65 | 7566,08 | 7777,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 46656,73 | 8339,65 | 7566,08 | 7777,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |
| в том числе: |
| 14152,95 | 2414,42 | 2337,45 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5572,12 | 966,37 | 897,35 | 1016,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 26931,66 | 4958,86 | 4331,28 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрацияПромышленного района города Ставрополя |
| 25. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них: | 18930,53 | 3068,22 | 2830,48 | 3653,98 | 3753,98 | 3753,98 | 1869,89 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 17600,65 | 1688,34 | 2830,48 | 3653,98 | 3753,98 | 3753,98 | 1869,89 |
| установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 1379,88 | 1379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них: | 12134,99 | 895,19 | 2239,80 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 11200,00 | 0,00 | 2200,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 895,19 | 895,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | за счет средств бюджета города Ставрополя: | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 39,80 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | 9752,83 | 0,00 | 9752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 9752,83 | 0,00 | 9752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Строительство участка проспекта Российский от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до проспекта Российский в городе Ставрополе (2 этап) | 51729,01 | 0,00 | 0,00 | 51729,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 42255,00 | 0,00 | 0,00 | 42255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 9504,01 | 0,00 | 0,00 | 9504,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Благоустройство пешеходного спуска с улицы Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по улице Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций администра**т**ивного центра Ставропольского края: |
| 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | 317667,22 | 53606,06 | 54950,41 | 63304,33 | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 147470,33 | 43409,76 | 19744,08 | 39802,31 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 136022,65 | 10196,30 | 11453,60 | 13080,51 | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 34174,24 | 0,00 | 23752,73 | 10421,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | 13482,65 | 1655,08 | 1645,61 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 1645,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 13482,65 | 1655,08 | 1645,61 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 1645,61 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 32. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 20696,86 | 2502,65 | 2418,00 | 7300,73 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 20696,86 | 1202,65 | 2418,00 | 7300,73 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 5936,65 | 294,77 | 473,00 | 2043,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 6057,13 | 515,25 | 775,00 | 1441,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 8703,08 | 392,63 | 1170,00 | 3815,29 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |
| 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: |
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 33 | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | 16702,13 | 0,00 | 0,00 | 16702,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 1002,13 | 0,00 | 0,00 | 1002,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 15700,00 | 0,00 | 0,00 | 15700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 21688,16 | 8188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 17688,16 | 4188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, города Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Содержание центральной части города Ставрополя | 133438,58 | 19472,95 | 27308,13 | 37238,65 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |
| 133438,58 | 19472,95 | 27308,13 | 37238,65 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |
| в том числе: |
| 64691,66 | 9476,08 | 11311,26 | 15476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 68746,92 | 9996,87 | 15996,87 | 21762,57 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | 3542,35 | 495,30 | 585,05 | 962,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 3542,35 | 495,30 | 585,05 | 962,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 39. | Создание и содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя | 6404,70 | 0,00 | 0,00 | 6404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 965,04 | 0,00 | 0,00 | 965,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 1680,89 | 0,00 | 0,00 | 1680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3758,77 | 0,00 | 0,00 | 3758,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 40. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  | 49195,08 | 6684,84 | 9029,89 | 9555,44 | 7974,97 | 7974,97 | 7834,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 49195,08 | 6684,84 | 9029,89 | 9555,44 | 7974,97 | 7974,97 | 7834,97 |
| в том числе: |
| 7195,00 | 830,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8545,22 | 1101,37 | 1325,53 | 1687,32 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 9939,44 | 1660,00 | 1639,94 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1150,00 | 212,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 22224,92 | 2880,97 | 4603,92 | 4747,62 | 3377,47 | 3377,47 | 3237,47 | комитет городского хозяйства администрациигорода Ставрополя |
| 41. | Формирование схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществление ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрациигорода Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | 25943,04 | 3845,74 | 3633,01 | 4466,53 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 25943,04 | 3845,74 | 3633,01 | 4466,53 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |
| в том числе: |
| 7312,92 | 663,84 | 746,24 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4491,39 | 766,20 | 574,26 | 638,19 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 14138,73 | 2415,70 | 2312,51 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 43. | Строительство канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | 145439,16 | 0,00 | 5415,99 | 36727,33 | 103295,84 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрациигорода Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 12534,16 | 0,00 | 5415,99 | 1953,38 | 5164,79 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 39938,74 | 0,00 | 0,00 | 34773,95 | 5164,79 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 26865,69 | 0,00 | 6983,13 | 6627,52 | 6627,52 | 6627,52 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрациигорода Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 26662,97 | 0,00 | 6780,41 | 6627,52 | 6627,52 | 6627,52 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 202,72 | 0,00 | 202,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | 66741,85 | 10663,52 | 11386,52 | 11235,86 | 11235,86 | 11235,86 | 10984,23 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: |
| 66335,85 | 10663,52 | 10980,52 | 11235,86 | 11235,86 | 11235,86 | 10984,23 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: |
| 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | 836690,44 | 92284,56 | 422177,67 | 217617,94 | 100228,38 | 2097,33 | 2284,56 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | 507813,58 | 278546,95 | 58292,64 | 77040,96 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| Итого за счет средств организаций: | 1521,80 | 0,00 | 13940,02 | 1200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств физических лиц: | 15140,12 | 0,00 | 1221,70 | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | 1602935,18 | 233912,99 | 294878,46 | 340695,25 | 254261,20 | 250291,01 | 228896,27 |
| Итого по Подпрограмме: | 2964101,12 | 604744,50 |  790510,49 | 636854,35 | 385800,59 | 283699,35 | 262491,84 |

 Первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко