О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры
города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, акционерному обществу «Ставропольгоргаз», акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» завершить в срок до 01 октября 2024 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов в срок до 01 октября 2024 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 01 июля 2024 года;

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года;

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года;

 4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов;

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2024 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию согласно форме.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 16 сентября 2024 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в срок до 16 сентября 2024 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

 9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ставрополя

от г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Срокисполнения | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | домтыс. кв. м | 2437 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления  | дом | 209 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 748 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 4. | Ремонт кровель | дом | 238 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов  | единица | 367 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица | 54732 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей  | дом | 121 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя  |
| 8. | Утепление:лестничных клеток;подвалов;чердаков | единица | 21216336 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом | 271 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом | 1648 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей  | дом | 1728 | 16.09.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| Дорожно-мостовое хозяйство |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м | 125 | 01.10.2024 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях  | единица | 100 | 01.10.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 40000 | 01.10.2024 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской пассажирский транспорт |
| 1. | Подготовка подвижного состава  | единица | 60 | 16.09.2024 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»(по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализирован ного автомобильного транспорта  | единица | 13 | 16.09.2024 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»(по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка троллейбусной контактной сети | км | 103,2 | 01.11.2024 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»(по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1. | Подготовка котельных | единица | 74 | 01.10.2024 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | 225,71 | 01.10.2024 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 3. | Монтаж котлов | единица | 16 | 01.10.2024 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 2,04 | 01.10.2024 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 5. | Ремонт котельных | единица | 10 | 01.10.2024 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1. | Подготовка насосных станций водопровода | единица | 72 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 2. | Подготовка насосных станций канализации | единица | 31 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 3. | Подготовка очистных сооружений водопровода | единицатыс. куб. м в сутки | 1150 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 4. | Подготовка очистных сооружений канализации | единицатыс. куб. м в сутки | 2136,5 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водопровода  | км | 3,1 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 6. | Капитальный ремонт ветхих сетей водопровода | км | 0,77 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 7. | Капитальный ремонт сетей канализации | км | 0,11 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 8. | Промывка сети водопровода | км | 16 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 9. | Промывка сети канализации | км | 8 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 10. | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица | 60 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 11. | Ремонт водоразборных колонок | единица | 107 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 12. | Ремонт водопроводных колодцев | единица | 48 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 13. | Ремонт канализационных колодцев | единица | 59 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица | 250 | 01.10.2024 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |
| 1. | Подготовка электрических сетей,в том числе:воздушных;кабельных | км | 2809,309716,6392092,67 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 761 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 3. | Замена изношенных электрических сетей | км | 0 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 4. | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 5 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 5. | Реконструкция Комплектных трансформаторных подстанций | единица | 1 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |
| 1. | Обеспечениетехнической готовности газопроводов | км | 1073,50 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 2. | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км | 350,96 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 3. | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры  | единица | 540 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 4. | Замена задвижек и кранов на газовых стояках | единица | 8 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 5. | Покраска надземных газопроводов | км | 19,77 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 6. | Покраска корпусов станции катодной защиты | единица | 30 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 7. | Покраска шкафных распределительных пунктов | единица | 80 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 8. | Диагностирование подземных газопроводов | км | 24,93 | 01.10.2024 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя

от . №

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период

2024 - 2025 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Волков Сергей Александрович | - первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, председатель рабочей группы |

|  |  |
| --- | --- |
| Парадеев Николай Викторович | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Вдовин ВладимирАнатольевич | - генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Волосовцова Евгения Валентиновна | - руководитель комитета образования администрации города Ставрополя |
| Головин Николай Петрович | - руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Зорин АлексейВладимирович | - глава администрации Ленинского района города Ставрополя  |
| Красношлык Александр Анатольевич | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Ломанов АлексейАлексеевич  | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Меценатова Наталья Ильинична | - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя |
| Рябухин МаксимВладимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Ткачев Алексей Александрович | - исполнительный директор акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Узденов Джигит Баразбиевич | - генеральный директор акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Чалая ТатьянаВалерьевна | - руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ставрополя

от г. №

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание на весь период | По состоянию на\_\_\_\_\_ 2024 года |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | домтыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления  | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов  | дом |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов  | единица |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей  | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление:лестничных клеток;подвалов;чердаков | единица  |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей  | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов  | тонна |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_