П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.11.2019 г. Ставрополь № 3372

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» к постановлению (далее - Программа):

а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Ставрополя»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнитель(и) Программы | администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Участники Программы | граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя и участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы |
| Цель Программы | повышение уровня благоустройства территорий города Ставрополя |
| Показатели (индикаторы) достижения цели Программы | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы (на конец отчетного года);  доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы  (на конец отчетного года);  объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя |
| Задачи Программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ставрополя;  повышение уровня благоустройства общественных территорий города Ставрополя;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ставрополя |
| Показатели решения задач Программы | количество дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года);  количество общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года);  проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории города Ставрополя |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансовых средств Программы составляет 1656369,88 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 186576,56 тыс. рублей;  2019 год - 203193,28 тыс. рублей;  2020 год - 500366,85 тыс. рублей;  2021 год - 38659,42 тыс. рублей;  2022 год - 474929,72 тыс. рублей;  2023 год - 199538,84 тыс. рублей;  2024 год - 27350,36 тыс. рублей;  2025 год - 25734,85 тыс. рублей;  из них за счет средств:  бюджета города Ставрополя в сумме 181703,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 57249,22 тыс. рублей;  2019 год - 30694,94 тыс. рублей;  2020 год - 10196,09 тыс. рублей;  2021 год - 2440,04 тыс. рублей;  2022 год - 70640,85 тыс. рублей;  2023 год - 7371,87 тыс. рублей;  2024 год - 2375,36 тыс. рублей;  2025 год - 734,85 тыс. рублей;  бюджета Ставропольского края в сумме 1449646,66 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 129327,34 тыс. рублей;  2019 год - 172498,34 тыс. рублей;  2020 год - 490170,76 тыс. рублей;  2021 год - 36219,38 тыс. рублей;  2022 год - 404288,87 тыс. рублей;  2023 год - 192166,97 тыс. рублей;  2024 год - 24975,00 тыс. рублей;  2025 год - 25000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с 2,65 процента в 2018 году до 26,27 процента в 2025 году от общего количества дворовых территорий;  увеличение доли благоустроенных общественных территорий с 4,55 процента в 2018 году до 62,85 процента в 2025 году от общего количества общественных территорий;  привлечение не менее 17,18 рубля из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 24 единиц в 2018 году до 117 единиц к 2025 году;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 2 единиц в 2018 году до 11 единиц к 2025 году;  ежегодное (с 2018 года по 2025 год) проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории города Ставрополя;  увеличение к 2024 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Ставрополе»; |

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  
в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств Программы составляет 1656369,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 186576,56 тыс. рублей;

2019 год - 203193,28 тыс. рублей;

2020 год - 500366,85 тыс. рублей;

2021 год - 38659,42 тыс. рублей;

2022 год - 474929,72 тыс. рублей;

2023 год - 199538,84 тыс. рублей;

2024 год - 27350,36 тыс. рублей;

2025 год - 25734,85 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 181703,22 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 57249,22 тыс. рублей;

2019 год - 30694,94 тыс. рублей;

2020 год - 10196,09 тыс. рублей;

2021 год - 2440,04 тыс. рублей;

2022 год - 70640,85 тыс. рублей;

2023 год - 7371,87 тыс. рублей;

2024 год - 2375,36 тыс. рублей;

2025 год - 734,85 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1449646,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 129327,34 тыс. рублей;

2019 год - 172498,34 тыс. рублей;

2020 год - 490170,76 тыс. рублей;

2021 год - 36219,38 тыс. рублей;

2022 год - 404288,87 тыс. рублей;

2023 год - 192166,97 тыс. рублей;

2024 год - 24975,00 тыс. рублей;

2025 год - 25000,00 тыс. рублей.

Объемы бюджетных средств на 2018 - 2025 годы определяются решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя  
на текущий финансовый год и плановый период.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить   
с привлечением средств бюджета Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п.

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники   
их финансирования могут корректироваться.

Граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, могут принимать участие в реализации мероприятий Программы в форме трудового участия в однодневном субботнике.»;

2) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ

и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование выделения мероприятий | Сроки исполне ния (годы) | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполни тель(и) | Ожидаемый результат | Последствия нереализации мероприятий Программы | Взаимосвязь  с показателями (индикаторами) Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города Ставрополя» | | | | | | | | | | | | | | | пункт 1 приложения 2 к Программе;  пункты 1, 2, 3 приложения 3 к Программе |
| Задача 1 Программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ставрополя» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Благоустрой  ство дворовых  территорий  в городе  Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2019 | 80283,76 | 72499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администра ции города Ставрополя | повышение уровня комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 1, 3, 4 приложения 2 к Программе;  пункт 2 приложения 3 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  | | |
| 49047,86 | 9359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | |  | | |
| 31235,90 | 63139,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 2 Программы «Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Ставрополя» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Благоустрой ство общест венных территорий в городе Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2025 | 105582,80 | 115723,51 | 494156,48 | 37957,81 | 474183,53 | 198576,24 | 25914,02 | 25025,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение уровня  комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 2, 3, 5 приложения 2 к Программе;  пункт 3 приложения 3 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  | | |  |  |  |  |
| 7491,36 | 6364,79 | 3985,72 | 1738,43 | 69894,66 | 6409,27 | 939,02 | 25,00 |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | |  | | |  |  |  |  |
| 98091,44 | 109358,72 | 490170,76 | 36255,64 | 404288,87 | 192166,97 | 24975,00 | 25000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3  Разработка дизайн -  проектов благоустрой ства дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе, разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе), осуществле ние функций строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2025 | 710,00 | 14970,25 | 6210,37 | 499,00 | 600,00 | 804,20 | 1100,00 | 450,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | повышение уровня комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя | пункты 1, 2, 4, 5  приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  | | |
| 710,00 | 14970,25 | 6210,37 | 499,00 | 600,00 | 804,20 | 1100,00 | 450,00 |
|  |  |  |
| Задача 3 Программы «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ставрополя» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4. Проведение рейтингового голосования на территории города Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству | | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,61 | 146,19 | 158,40 | 336,34 | 259,85 | комитет городского хозяйства администра ции города Ставрополя | повышение уровня вовлеченности заинтересован ных граждан и организаций в благоустройство территории города Ставрополя | снижение эффективности общественного контроля за реализацией Программы | пункты 6, 7 приложения 2 к Программе;  пункт 4 приложения 3 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,61 | 146,19 | 158,40 | 336,34 | 259,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | 129327,34 | 172498,34 | 490170,76 | 36219,38 | 404288,87 | 192166,97 | 24975,00 | 25000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | 57249,22 | 30694,94 | 10196,09 | 2440,04 | 70640,85 | 7371,87 | 2375,36 | 734,85 |  |  |  |  |
| Итого по Программе | | | | 186576,56 | 203193,28 | 500366,85 | 38 659,42 | 474929,72 | 199538,84 | 27350,36 | 25734,85 |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя М.С. Дубровин