**Перечень работ** (проект)

планируемых к выполнению ТСЖ «Галактика» на 2013 год и сроки выполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Сроки выполнения |
| 1.
 | Ремонт кровли козырьков над балконами10-х этажей. | 15.03.-15.04. |
| 1.
 | Ремонт и побелка машинных помещений лифтов. | 01.07.-01.09. |
| 1.
 | Покраска водостойкой краской проблемных панелей. Ремонт межпанельных швов. | 15.06-15.07. |
| 1.
 | Цементирование ям и выбоин перед мусоросборниками и на дороге перед домом. | 15.04-30.04. |
| 1.
 | Изготовление лестниц в подвальных помещениях лифтовых отсеках. | 01.06-01.09. |
| 1.
 | Промывка системы отопления к зимнему периоду эксплуатации 2013 года. | 15.09-15.10. |
| 1.
 | Текущий ремонт панелей на лестничных и приквартирных площадках в подъездах. | 30.04.-31.05 |
| 1.
 | Дезинфекция и дератация подвальных помещений и мусоросборных камер. | 15.06-15.09. |
| 1.
 | Замена почтовых ящиков в 1-ом подъезде. | 01.08.-01.09 |
| 1.
 | Покраска детской площадки и лавочек перед подъездами. | 20.04.-30.04 |
| 1.
 | Текущий ремонт входов в подъезды и  подвалы. | 01.06.-30.06 |
| 1.
 | Покраска водостойкой краской цоколя вокруг дома | 15.08-15.09 |
| 1.
 | Подстрижка газонов и покос травы   перед домом.  | 01.06-01.09. |