О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2413

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2413 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8 330 896,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 3 020 812,41 тыс. рублей;

2024 год – 1 543 444,38 тыс. рублей;

2025 год – 942 434,85 тыс. рублей;

2026 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2027 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2028 год – 941 401,52 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 5 806 598,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 337 336,33 тыс. рублей;

2024 год – 909 797,55 тыс. рублей;

2025 год – 890 641,18 тыс. рублей;

2026 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2027 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2028 год – 889 607,85 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1 910 466,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 319 644,96 тыс. рублей;

2024 год – 583 646,83 тыс. рублей;

2025 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2026 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2027 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2028 год – 1 793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 608 767,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 358 767,13 тыс. рублей;

2024 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2027 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2028 год – 50 000,00 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1 165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3 898,99 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8 330 896,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 3 020 812,41 тыс. рублей;

2024 год – 1 543 444,38 тыс. рублей;

2025 год – 942 434,85 тыс. рублей;

2026 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2027 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2028 год – 941 401,52 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 5 806 598,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 337 336,33 тыс. рублей;

2024 год – 909 797,55 тыс. рублей;

2025 год – 890 641,18 тыс. рублей;

2026 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2027 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2028 год – 889 607,85 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1 910 466,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 319 644,96 тыс. рублей;

2024 год – 583 646,83 тыс. рублей;

2025 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2026 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2027 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2028 год – 1 793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 608 767,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 358 767,13 тыс. рублей;

2024 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2027 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2028 год – 50 000,00 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1 165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3 898,99 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

3) в приложении 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 1):

а) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 71 354,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 37 954,04 тыс. рублей;

2024 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2025 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2026 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2027 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2028 год – 6 680,00 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 71 127,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 37 727,43 тыс. рублей;

2024 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2025 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2026 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2027 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2028 год – 6 680,00 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в 2023 году в сумме 226,61 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 71 354,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 37 727,43 тыс. рублей;

2024 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2025 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2026 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2027 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2028 год – 6 680,00 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 71 127,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 37 727,43 тыс. рублей;

2024 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2025 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2026 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2027 год – 6 680,00 тыс. рублей;

2028 год – 6 680,00 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в 2023 году в сумме 226,61 тыс. рублей.

[Объемы](#P2489) и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

4) в приложении 2 «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5 300 257,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 2 147 802,95 тыс. рублей;

2024 год – 1 028 237,55 тыс. рублей;

2025 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2026 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2027 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2028 год – 531 054,28 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 3 228 421,52 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 653 911,80 тыс. рублей;

2024 год – 525 048,56 тыс. рублей;

2025 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2026 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2027 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2028 год – 512 365,29 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1 697 663,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 213 163,98 тыс. рублей;

2024 год – 484 500,00 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 374 172,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 280 727,17 тыс. рублей;

2024 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2025 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2026 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2027 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2028 год – 18 688,99 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5 300 257,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 2 147 802,95 тыс. рублей;

2024 год – 1 028 237,55 тыс. рублей;

2025 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2026 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2027 год – 531 054,28 тыс. рублей;

2028 год – 531 054,28 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 3 228 421,52 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 653 911,80 тыс. рублей;

2024 год – 525 048,56 тыс. рублей;

2025 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2026 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2027 год – 512 365,29 тыс. рублей;

2028 год – 512 365,29 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1 697 663,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 213 163,98 тыс. рублей;

2024 год – 484 500,00 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 374 172,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 280 727,17 тыс. рублей;

2024 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2025 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2026 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2027 год – 18 688,99 тыс. рублей;

2028 год – 18 688,99 тыс. рублей;

[Объемы](#P2489) и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

5) в приложении 3 «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 3):

а) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2 959 284,54 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 835 055,42 тыс. рублей;

2024 год – 508 526,83 тыс. рублей;

2025 год – 404 700,57 тыс. рублей;

2026 год – 403 667,24 тыс. рублей;

2027 год – 403 667,24 тыс. рублей;

2028 год – 403 667,24 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 2 507 049,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 645 697,10 тыс. рублей;

2024 год – 378 068,99 тыс. рублей;

2025 год – 371 595,89 тыс. рублей;

2026 год – 370 562,56 тыс. рублей;

2027 год – 370 562,56 тыс. рублей;

2028 год – 370 562,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 212 575,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 106 254,37 тыс. рублей;

2024 год – 99 146,83 тыс. рублей;

2025 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2026 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2027 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2028 год – 1 793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 234 595,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 78 039,96 тыс. рублей;

2024 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2025 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2026 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2027 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2028 год – 31 311,01 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1 165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3 898,99 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2 959 284,54 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 835 055,42 тыс. рублей;

2024 год – 508 526,83 тыс. рублей;

2025 год – 404 700,57 тыс. рублей;

2026 год – 403 667,24 тыс. рублей;

2027 год – 403 667,24 тыс. рублей;

2028 год – 403 667,24 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 2 507 049,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 645 697,10 тыс. рублей;

2024 год – 378 068,99 тыс. рублей;

2025 год – 371 595,89 тыс. рублей;

2026 год – 370 562,56 тыс. рублей;

2027 год – 370 562,56 тыс. рублей;

2028 год – 370 562,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 212 575,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 106 254,37 тыс. рублей;

2024 год – 99 146,83 тыс. рублей;

2025 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2026 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2027 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2028 год – 1 793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 234 595,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 78 039,96 тыс. рублей;

2024 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2025 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2026 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2027 год – 31 311,01 тыс. рублей;

2028 год – 31 311,01 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1 165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3 898,99 тыс. рублей.

[Объемы](#P2489) и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

6) приложение 4 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

# Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение

к постановлению администрации города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Обоснование выделения  подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители  подпрограммы | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | пункты 1 – 3 таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков их эксплуатации | | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25 668,00 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 |  | пункты 1, 2 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 25 441,39 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 226,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25 441,39 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 |  | пункты 1, 2 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 25 441,39 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 | | 6 598,14 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 2 664,84 | | 1 508,35 | | 1 508,35 | | 1 508,35 | | 1 508,35 | | 1 508,35 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5 927,03 | | 941,22 | | 941,22 | | 941,22 | | 941,22 | | 941,22 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 16 849,52 | | 4 148,57 | | 4 148,57 | | 4 148,57 | | 4 148,57 | | 4 148,57 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2023 | 226,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 226,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Организация теплоснабжения и газоснабжения в границах города Ставрополя | | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 12 286,04 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 |  | пункт 3 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 12 286,04 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 |
| 3. | Содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле  ния в Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 115,04 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 3 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 115,04 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 | | 81,86 |
| 4. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования города Ставрополя Ставрополь ского края на 2024 год с комплексным определением показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения и разработкой геоинформационной системы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле  ния в Российской Федерации» | 2023 | 11 967,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 11 967,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Выполнение мероприятий по разработке технической документации и дальнейшей постановки на баланс администрации города Ставрополя хозяйственно-бытовой канализации по пр. Спасскому и пр. Пекинскому | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле  ния в Российской Федерации» | 2023 | 204,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 204,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 37 727,43 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 226,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 37 954,04 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 | | 6 680,00 |
| Цель 2. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | пункты 4 – 13 таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель  ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 1 940 384,95 | | 952 000,25 | | 454 633,07 | | 454 633,07 | | 454 633,07 | | 454 633,07 |  | пункты 4 – 9 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 1 152 022,89 | | 484 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 507 634,89 | | 448 811,26 | | 435 944,08 | | 435 944,08 | | 435 944,08 | | 435 944,08 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 280 727,17 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 |
| 6. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель  ные акты Российской Федерации» | 2023 | 5 020,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 5 020,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 4 575,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 296,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 148,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, в том числе: | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 111 177,95 | | 85 765,87 | | 85 765,87 | | 85 765,87 | | 85 765,87 | | 85 765,87 |  | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 19 359,64 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |  |
| 91 818,31 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 91 818,31 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | | 67 076,88 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 7.1. | Ремонт и содержание автомобильных и пешеходных мостов, расположенных на территории Октябрьского района города Ставрополя | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 7.2. | Устройство переходно-скоростной полосы с улицы Чапаева на проезд Чапаевский города Ставрополя | 4 519,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 | 2 608,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2 608,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | Строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 | 60 356,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 59 753,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 603,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 | 557 599,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 552 023,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 5 576,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023-2024 | 433 408,09 | | 510 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 6 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 411 737,69 | | 484 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 21 670,40 | | 25 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты  Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 67 788,87 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 5 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 41 331,35 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 26 457,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и сетей дождевой канализации в границах города Ставрополя, изготовление технических планов на сети дождевой канализации на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 1 522,65 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1 522,65 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 15. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 329 654,64 | | 300 938,94 | | 313 571,76 | | 313 571,76 | | 313 571,76 | | 313 571,76 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 68 287,11 | | 300 938,94 | | 313 571,76 | | 313 571,76 | | 313 571,76 | | 313 571,76 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 9 018,13 | | 83 156,13 | | 83 156,13 | | 83 156,13 | | 83 156,13 | | 83 156,13 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 9 861,36 | | 63 557,12 | | 63 557,54 | | 63 557,54 | | 63 557,54 | | 63 557,54 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 49 407,62 | | 154 225,69 | | 166 858,09 | | 166 858,09 | | 166 858,09 | | 166 858,09 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2023 | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 261 367,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 75 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 55 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 131 367,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 16. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 13 018,80 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 13 018,80 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 | | 10 873,83 |
| 17. | Разработка проектной документации на строительство дождевой канализации на территории 551, 544, 541, 540, 538 кварталов города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 | 10 389,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 10 389,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов на внутриквартальные территории | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 193 642,06 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 193 642,06 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 | | 42 971,61 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 63 374,39 | | 20 069,78 | | 20 069,78 | | 20 069,78 | | 20 069,78 | | 20 069,78 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 34 274,02 | | 10 331,23 | | 10 331,23 | | 10 331,23 | | 10 331,23 | | 10 331,23 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 95 993,65 | | 12 570,60 | | 12 570,60 | | 12 570,60 | | 12 570,60 | | 12 570,60 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 19. | Обустройство велосипедных дорожек и велополос на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль  ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 9 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 42 255,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | пункт 10 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 42 255,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21. | Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 107 422,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | пункт 11 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 102 050,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 5 371,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | | | 207 418,00 | | 76 237,30 | | 76 421,21 | | 76 421,21 | | 76 421,21 | | 76 421,21 |  | пункты 12 - 16 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 146 276,91 | | 76 237,30 | | 76 421,21 | | 76 421,21 | | 76 421,21 | | 76 421,21 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 61 141,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 69 822,62 | | 9 923,06 | | 10 074,99 | | 10 074,99 | | 10 074,99 | | 10 074,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 15 - 16 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 69 822,62 | | 9 923,06 | | 10 074,99 | | 10 074,99 | | 10 074,99 | | 10 074,99 |
| 23. | Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской  Федерации» | 2023 - 2028 | 805,79 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 | комитет образования администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 805,79 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 | | 798,55 |
| 24. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в том числе разработка эскизного проекта «Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя») | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской  Федерации» | 2023 | 61 632,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 14 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 60 922,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 709,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской  Федерации» | 2023 - 2028 | 75 157,00 | | 65 515,69 | | 65 547,67 | | 65 547,67 | | 65 547,67 | | 65 547,67 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 12 -14 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 218,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 74 938,51 | | 65 515,69 | | 65 547,67 | | 65 547,67 | | 65 547,67 | | 65 547,67 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 1 213 163,98 | | 484 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 280 727,17 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 | | 18 688,99 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 653 911,80 | | 525 048,56 | | 512 365,29 | | 512 365,29 | | 512 365,29 | | 512 365,29 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 2 147 802,95 | | 1 028 237,55 | | 531 054,28 | | 531 054,28 | | 531 054,28 | | 531 054,28 |
| Цель 3. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | пункты 17 – 31 таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Благоустройство территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | | | 25 103,21 | | 21 140,34 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 |  | пункт 18 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 88,49 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 25 014,72 | | 21 140,34 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 |
| 26. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25 103,21 | | 21 140,34 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 18 таблицы приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 88,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 25 014,72 | | 21 140,34 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 | | 21 145,48 |
| Задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | | | 23 409,72 | | 17 692,04 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 |  | пункт 19 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 23 409,72 | | 17 692,04 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 |
| 27. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя | Федеральный закон от 12 января 1996 г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2023 - 2028 | 23 409,72 | | 17 692,04 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 19 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 23 409,72 | | 17 692,04 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 | | 17 739,94 |
| Задача 3. Организация благоустройства территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | 7 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 |  | пункт 21 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации» | 2023 - 2028 | 7 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 21 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | | | 784 119,92 | | 467 900,78 | | 364 021,48 | | 362 988,15 | | 362 988,15 | | 362 988,15 |  | пункты 17, 20 - 31 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 78 039,96 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 596 643,76 | | 339 236,61 | | 332 710,47 | | 331 677,14 | | 331 677,14 | | 331 677,14 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 104 372,21 | | 97 353,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 1 165,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 3 898,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29. | Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 188 546,78 | | 153 890,91 | | 154 449,54 | | 154 449,54 | | 154 449,54 | | 154 449,54 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 20, 23 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 188 546,78 | | 153 890,91 | | 154 449,54 | | 154 449,54 | | 154 449,54 | | 154 449,54 |
| 30. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 49,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 49,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 |
| 31. | Содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 97 273,88 | | 89 645,07 | | 89 755,53 | | 89 755,53 | | 89 755,53 | | 89 755,53 |  | пункт 29 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 97 273,88 | | 89 645,07 | | 89 755,53 | | 89 755,53 | | 89 755,53 | | 89 755,53 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: | | | | | | | | | | |
| 29 598,91 | | 17 381,23 | | 17 387,02 | | 17 387,02 | | 17 387,02 | | 17 387,02 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 29 089,61 | | 29 787,22 | | 29 875,14 | | 29 875,14 | | 29 875,14 | | 29 875,14 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38 435,36 | | 42 326,62 | | 42 343,37 | | 42 343,37 | | 42 343,37 | | 42 343,37 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 32. | Проектирование, строительство и реконструкция наружного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 52 879,00 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 20 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 52 879,00 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 | | 5 264,86 |
| 33. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 47 046,76 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 47 046,76 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 | | 3 247,62 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 6 807,09 | | 2 350,27 | | 2 350,27 | | 2 350,27 | | 2 350,27 | | 2 350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 25 010,91 | | 897,35 | | 897,35 | | 897,35 | | 897,35 | | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 15 228,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация  Промышленного района города Ставрополя |
| 34. | Обеспечение проведения городских мероприятий | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 24 625,09 | | 9 967,18 | | 3 753,98 | | 3 753,98 | | 3 753,98 | | 3 753,98 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 28 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 24 625,09 | | 9 967,18 | | 3 753,98 | | 3 753,98 | | 3 753,98 | | 3 753,98 |
| 35. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 77 134,45 | | 55 338,20 | | 55 338,20 | | 55 338,20 | | 55 338,20 | | 55 338,20 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 22 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 43 808,86 | | 40 500,14 | | 40 500,14 | | 40 500,14 | | 40 500,14 | | 40 500,14 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 33 325,59 | | 14 838,06 | | 14 838,06 | | 14 838,06 | | 14 838,06 | | 14 838,06 |
| 36. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 10 725,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 10 725,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 | | 2 825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 3 341,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4 141,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3 241,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 37. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 37 238,65 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 |  | пункт 24 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 35 376,72 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 | | 16 472,95 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1 861,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 15 476,08 | | 9 476,08 | | 9 476,08 | | 9 476,08 | | 9 476,08 | | 9 476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 21 762,57 | | 6 996,87 | | 6 996,87 | | 6 996,87 | | 6 996,87 | | 6 996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 39. | Участие в организации деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 22 529,90 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 |  | пункты 25 - 27 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 22 529,90 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 | | 6 640,26 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 4 773,00 | | 1 273,00 | | 1 273,00 | | 1 273,00 | | 1 273,00 | | 1 273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4 377,00 | | 1 477,00 | | 1 477,00 | | 1 477,00 | | 1 477,00 | | 1 477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 6 160,00 | | 1 660,00 | | 1 660,00 | | 1 660,00 | | 1 660,00 | | 1 660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 7 032,40 | | 2 042,76 | | 2 042,76 | | 2 042,76 | | 2 042,76 | | 2 042,76 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 40. | Обустройство территории города Ставрополя контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 25 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41. | Услуги по перевозке трупов граждан с мест их обнаружения в морг на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 | | 1 334,72 |
| 42. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 4 370,71 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 4 370,71 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 | | 4 665,92 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 1 180,50 | | 1 475,71 | | 1 475,71 | | 1 475,71 | | 1 475,71 | | 1 475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 837,58 | | 837,58 | | 837,58 | | 837,58 | | 837,58 | | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2 352,63 | | 2 352,63 | | 2 352,63 | | 2 352,63 | | 2 352,63 | | 2 352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 43. | Создание и содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 | | 2 373,82 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 262,29 | | 262,29 | | 262,29 | | 262,29 | | 262,29 | | 262,29 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 539,66 | | 539,66 | | 539,66 | | 539,66 | | 539,66 | | 539,66 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 1 571,87 | | 1 571,87 | | 1 571,87 | | 1 571,87 | | 1 571,87 | | 1 571,87 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 44. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 7 814,08 | | 7 413,98 | | 7 415,32 | | 7 415,32 | | 7 415,32 | | 7 415,32 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 28,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 7 785,83 | | 7 413,98 | | 7 415,32 | | 7 415,32 | | 7 415,32 | | 7 415,32 |
| 45. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части содержания гидротехнических сооружений | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 5 508,96 | | 4 855,30 | | 4 855,30 | | 3 821,97 | | 3 821,97 | | 3 821,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 16,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 5 492,51 | | 4 855,30 | | 4 855,30 | | 3 821,97 | | 3 821,97 | | 3 821,97 |
| 46. | Заполнение акватории Комсомольского пруда водой | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 7 571,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 7 571,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 42 533,58 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 30 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 42 533,58 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 | | 2 201,85 |
| 48. | Строительство участка сети дождевой канализации на территории 530 квартала города Ставрополя | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49. | Строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2024 | 0,00 | | 98 336,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 97 353,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 983,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 - 2028 | 2 246,00 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2 246,00 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 | | 2 845,45 |
| 51. | Реализация инициативных проектов, в том числе: | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 44 311,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 22 565,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 16 681,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 1 165,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 3 898,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51.1. | Благоустройство территории в районе домов по улице Ленина № 100 и проезду Ленинградскому № 24 в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 11 816,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 5 897,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 4 419,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 1 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51.2. | Благоустройство территории в районе домов по проезду Энгельса, 27 - 28, 23 - 24 в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 11 932,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 4 432,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 1 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51.3. | Благоустройство сквера в районе дома 41/1 по ул. Доваторцев в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 11 863,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 5 965,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 4 397,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 1 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51.4. | Благоустройство территории, прилегающей к культурно-досуговому центру «Чапаевец», по пр. Чапаевский, № 21 в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 8 698,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 4 703,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 3 431,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |
| 265,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |
| 298,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52. | Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ставрополя, в том числе: | Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации» | 2023 | 46 675,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | пункт 31 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 44 341,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2 333,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.1. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Биологическая, 6, 8 | 2023 | 2 166,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 2 058,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 108,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.2. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Парижской Коммуны, 54 | 2023 | 4 824,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 4 583,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 241,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.3. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: пер. Макарова, 16 | 2023 | 9 710,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 9 224,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 485,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.4. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу:  ул. Гражданская, 1А – 1Б | 2023 | 8 877,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 8 433,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 443,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.5. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Трунова, 134 | 2023 | 10 358,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 9 840,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 517,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.6. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: пр. Ботанический, 16, 16а, 15, 15а | 2023 | 3 919,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 3 723,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 195,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52.7. | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: просп. Юности, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/1 | 2023 | 6 817,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 6 476,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 340,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53. | Устройство интерактивной доски Почетных граждан города Ставрополя и ремонт Аллеи Почетных граждан города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 6 141,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 6 141,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54. | Установка интерактивной стелы «Почетные граждане Ставропольского края» (с восстановлением благоустройства прилегающей территории) | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 9 829,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 9 337,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 491,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах, в том числе: | решение Ставрополь  ской город ской Думы от 26 июля 2023 г. № 200  «Об утверждении Правил благоустрой  ства террито  рии муници  пального обра  зования города Ставрополя Ставрополь  ского края» | 2023 | 39 389,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | пункт 17 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 37 419,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1 969,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55.1. | Работы по благоустройству территории на пересечении улицы Ленина и улицы Маяковского города Ставрополя | 2023 | 39 389,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 37 419,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1 969,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 106 254,37 | | 99 146,83 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 | | 1 793,67 |  | |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 78 039,96 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 | | 31 311,01 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 645 697,09 | | 378 068,99 | | 371 595,89 | | 370 562,56 | | 370 562,56 | | 370 562,56 |
| Итого за счет средств физических лиц | | | | 1 165,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого за счет средств организаций | | | | 3 898,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 835 055,42 | | 508 526,83 | | 404 700,57 | | 403 667,24 | | 403 667,24 | | 403 667,24 |
| Итого по Программе: | | | | 8 330 896,20 | | | | | | | | | | |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя М.С. Дубровин