|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев    «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год |

**План благоустройства и капитального строительства на территории**

**города Ставрополя на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Место выполнения работ, адрес | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство линии наружного освещения:  демонтаж опор, монтаж опор, подвеска самонесущего изолированного провода, установка светильников уличного освещения, монтаж шкафов управления наружным освещением (ШУНО), подключение линии к централизованным сетям уличного освещения | ул. Сельская;  ул. Ленина от дома № 480 «В» К-1 до ул. Индустриальной и ул. Индустриальная от ул. Ленина до ул. 1-я Промышленная | май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Благоустройство и содержание Комсомольского озера:  пополнение водой, очистка дна, водолазное обследование дна, санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) воды, почвы, питьевых фонтанчиков, анофелогенная и акарицидная обработка территории озера, покос, текущий ремонт соляриев, спортивных площадок, детских городков, установка питьевых фонтанчиков, ремонт асфальтобетонного покрытия, шлагбаума | ул. Кавалерийская, 27/1 | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт подъездных автомобильных дорог местного значения общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя:  ремонт гравийных дорог (подсыпка инертных материалов, профилировка покрытия, уплотнение дорожной одежды катками) | подъездная дорога к СНТ «хутор Молочный»;  подъездная дорога к СНТ «Нива»;  подъездная дорога к ДОНТ «Вольница»;  подъездная дорога к СНТ «Виктория»;  подъездная дорога к СТ «Холодногорская»;  подъездная дорога к СТ «Старомарьевское»;  подъездная дорога к СНТ «Рыздвяный»;  подъездная дорога к СНТ «Политехник»;  подъездная дорога к ДНТ «Авиатор»;  подъездная дорога к СНТ «Пищевик»;  подъездная дорога к ДНТ «Северное»;  «6 поликлиника – железнодорожный вокзал» | март- октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (срезка старого дорожного покрытия и демонтаж разрушенных бортовых камней, устройство дорожного покрытия из асфальтобетона, установка бортовых камней, поднятие горловин смотровых колодцев), устройство остановочных площадок и площадок для временного хранения автомобилей  замена изношенных дорожных бортовых камней  обустройство остановок общественного транспорта (устройство нормативного заездного кармана, устройство посадочной площадки в плиточном покрытии, устройство площадки ожидания в плиточном покрытии)  ремонт посадочных площадок на остановках (устройство плиточного покрытия)  обустройство площадок для временного хранения автомобилей (устройство дополнительных мест для временного хранения автомобильного транспорта с асфальтобетонным покрытием) | ул. Тухачевского (от ул. Пирогова до микрорайона «Перспективный»);  ул. Краснофлотская (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);  ул. Ленина (от ул. Индустриальной до просп. Кулакова);  ул. Бруснева (от просп. Кулакова до пер. Макарова);  ул. Комсомольская (от ул. Р. Люксембург до ул. Маяковского);  просп. Ворошилова (от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского);  ул. Куйбышева (от ул. Серова до ул. Мичурина);  пер. Буйнакского (от просп. Кулакова до пер. Макарова);  ул. Фрунзе;  ул. Руставели;  ул. Матросова;  ул. Шпаковская;  ул. Доваторцев;  ул. Руставели (в районе дома № 31);  ул. Руставели (в районе дома № 32);  ул. Гоголя (в районе дома № 49);  ул. Бурмистрова (в районе дома № 3);  ул. Индустриальная (в районе дома № 6);  просп. Кулакова (в районе дома № 39);  ул. 50 лет ВЛКСМ (в районе дома № 16и);  ул. Тухачевского (в районе дома № 13);  поликлиника № 6 (в районе дома № 17а);  ул. Ленина в районе ОМОН;  ул. Ленина в районе ЦНТИ;  пер. Зеленый на противоположной стороне СОШ № 1;  пер. Зеленый по стороне СОШ № 1; | апрель-октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Устройство переходно-скоростных полос:  устройство дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, переустройство инженерных сетей | ул. Доваторцев-ул. 45 Параллель;  ул. Юго-Западный обход - ул. Ленина;  ул. Доваторцев - ул. Мира | июнь- август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Строительство сетей ливневой канализации | южный склон 530 квартала города Ставрополя (протяженность сети 2805 п.м.) | май- август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Обустройство элементами транспортной и пешеходной инфраструктуры социальных объектов 530 квартала города Ставрополя:  устройство основания, бортового камня, асфальтобетонного покрытия, тротуарных связей, остановок общественного транспорта, дождевой канализации, элементов организации дорожного движения | ул. Алмазная (от ул. Южный обход до ул. Тюльпановой);  ул. Тюльпановая (от ул. Алмазной до Поликлиники в 530 квартале города Ставрополя) | апрель-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт тротуаров:  установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство ступеней и поручней | ул. Бурмистрова - нечетная сторона (от ул. Трунова до ул. Тургенева);  ул. Железнодорожная (от ул. Балакирева до ул. Лопатина);  ул. Бурмистрова (от ул. Трунова до ул. Белорусская);  ул. Вавилова (от ул. Железнодорожной до ул. Народной);  ул. Бурмистрова (от дома № 18 до дома № 24);  В районе моста Кирина;  ул. Ленина - Чкалова (на перекрестке по четной стороне);  ул. Серова (от ул. Достоевского до пер. Одесского);  от 26 Военного городка до СТ «Мечта» | июнь-  август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Реконструкция и ремонт подпорных стен:  устройство монолитных железобетонных и каменных стен | ул. Герцена;  ул. К. Хетагурова;  ул. Трунова, 35 | июль- август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Благоустройство улицы Индустриальной:  ямочный ремонт проезжей части, устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 6, устройство пешеходных подходов (от существующего тротуара до ООТ), нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 | ул. Индустриальная (от ул. Ленина до ул. 1-я Промышленная) | апрель-  май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Нанесение 40 000 м2 линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования (краска) | территория города Ставрополя | апрель- май, сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Нанесение 6 102,7 м2 линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования (термопласт) | территория города Ставрополя | апрель- май, сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Проектирование и строительство нового светофорного объекта и подключение к АСУДД (автоматизированной системе управления дорожным движением) | перекресток ул. Гражданская - просп. К. Маркса | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка 600 новых дорожных знаков | территория города Ставрополя | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка остановочных павильонов:  установка новых и замена остановочных павильонов (навесов) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 16и;  ул. Репина, 97;  Михайловское шоссе, 2;  ул. Бруснева, 11Б;  ул. Бруснева, 8А;  ул. Тухачевского, 7/2;  ул. Мира, 148;  ул. Космонавтов, 2;  ул. Достоевского (ул. Севрюкова, 20);  ул. Ленина, 85;  ул. Трунова, 78;  перекресток ул. Приозерная - ул. Западный обход;  ул. Войтика, 39;  ул. Гоголя, 2А;  ул. Шпаковская, 40;  ул. Лермонтова, 331;  ул. Лермонтова, 306;  ул. Лермонтова, 199;  пер. Макарова, 35Б;  Михайловское шоссе, 1А | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка дорожных ограждений | перекресток ул. Гражданская – просп. К. Маркса | апрель-май | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Ремонт внутриквартальных дорог общего пользования местного значения:  ремонт дорог  ремонт участка дороги  ремонт дорог и тротуаров  ремонт тротуаров  ямочный ремонт дорог  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров на внутриквартальных территориях | пр. Луганский;  пер. Кавказский (от ул. Серова до ул. Пономарева);  пр. Терский (въезд с ул. Баумана);  ул. Осипенко;  пер. Перекопский;  пер. Рубежный;  пер. Желобовский;  пр. Кисловодский;  пер. Промышленный;  ул. Достоевского, 52 - ул. Чехова, 11;  пр. Невельский, 55;  ул. Полевая (от ул. Мечникова до  пер. Перекопского);  ул. Б. Хмельницкого (от ул. Баумана до  пер. Севастопольского);  ул. Некрасова (от ул.Л.Толстого до  ул. Ломоносова);  ул. Айвазовского (от ул. Ташлянской до ул. Фурманова);  ул. Железнодорожная (от ул. Лопатина до пешеходного перехода через ж/д к городской больнице № 2);  ул. Лесная (от пр. Паркового до ул. Белинского);  ул. Украинская;  пр. Уфимский;  ул. Шевченко (от ул. Репина до ул. Бурмистрова);  ул. Соловьиная (устройство из ПГС);  ул. Азовская (от пер. Можайского до ул. Васякина);  туп. Федосеева;  ул. Российская (от ул. Репина до ул. Бурмистрова);  ул. Целинная;  пр. Новосельский;  ул. Мира;  ул. Космонавтов;  ул. Ленина;  ул. Пирогова;  пр. Томский;  просп. Ворошилова;  ул. Короленко;  ул. Фроленко;  ул. 50 лет ВЛКСМ;  ул. Роз;  просп. Кулакова;  ул. Бруснева;  дублер просп. Кулакова (от ул. Бруснева до просп. Юности);  ул. Краснофлотская;  ул. Морозова;  ул. Павлова;  дублер просп. Кулакова (от ул. Ленина до просп. Кулакова);  ул. Социалистическая (от ул. Ленина до ул. Мира);  ул. Гагарина | июнь-сентябрь  июнь-август  май- октябрь | администрация Ленинского района города Ставрополя  администрация Октябрьского района города Ставрополя  администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Благоустройство дворовых территорий:  ремонт покрытия во дворе  ремонт покрытия во дворе и подъездной дороги  установка антивандальных тренажеров  установка детского игрового и спортивного оборудования, тренажеров  ремонт дворовых территорий  установка антивандальных тренажеров  ремонт детского и спортивного оборудования | ул. Комсомольская, 88;  ул. Апанасенковская, 32;  пер. Гвардейский, 7 (во дворе);  ул. Чехова, 83/1 (во дворе);  ул. Дзержинского, 172-176 (во дворе);  ул. Севрюкова - ул. Мутнянская (на спортивной площадке);  ул. Васильева, 8;  ул. Васильева, 21;  ул. Васильева, 12а;  ул. Доваторцев, 7;  ул. Дзержинского, 226;  ул. Мира, 367/21, 367/23;  ул. Ленина, 328/11, 12,13,15;  ул. Ленина, 328/18, 25;  ул. Серова, 2/2;  ул. Тельмана, 241;  ул. Серова, 10;  ул. Доваторцев, 21;  просп. Ворошилова, 5а;  ул. Шпаковская, 90/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/2;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 8-а/2, а/1;  ул. Доваторцев, 39;  ул. Пирогова, 18/4;  ул. Доваторцев, 57/1,57/2,57/3;  ул. Пирогова, 64/1,2,3,4,5  ул. Войтика, 25-27;  ул. Авиационная, 13;  ул. Дзержинского, 169;  пер. Интендантский, 1;  ул. Вокзальная, 32;  ул. Советская, 1;  пр. Ключевой, 62;  пр. К. Маркса, 8-10;  ул. Войтика, 25;  ул. Трунова, 71;  территория Октябрьского района города Ставрополя | июнь-сентябрь  до конца второго квартала  май-август  май-июнь | администрация Ленинского района города Ставрополя  администрация Промышленного района города Ставрополя  администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:  ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, ремонт тротуаров | ул. Ленина, 108,108/2;  ул. Объездная, 8;  ул. Биологическая, 10;  ул. Мира, 280/3;  ул. Туапсинская, 2а;  ул. Ленина, 105;  ул. Серова, 480;  ул. Пушкина, 63;  ул. Чкалова, 17, 27А;  ул. Комсомольская, 46;  ул. Комсомольская, 48;  ул. Орджоникидзе, 2А, 2, ул. Войтика, 43;  ул. Орджоникидзе, 4, 4/1;  ул. Вокзальная, 6,10,12,14,16,18,20,22;  ул. Васильева, 12а;  пер. Шеболдаева, 4;  ул. 50 лет ВЛКСМ (проезд к домам № 33а, 39/2 в районе д/с № 76);  ул. Серова,2/2;  ул. Ленина, 446;  ул. Бруснева, 12, 12/3;  ул. Доваторцев, 37/1-37/4;  ул. Ленина, 438, 440, 442, ул. Короленко 1,3,5,7, ул. Социалистическая 2/2,2/1,6/2,6/1,8/1,8/2,10 (внутриквартальные проезды и тротуары) | июнь-сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Создание озелененных территорий - скверов на территории города Ставрополя (устройство аллеи):  снос и обрезка деревьев, устройство газонов, аллеи в плиточном покрытии, устройство детской игровой площадки, установка уличной мебели, устройство линии освещения | ул. 50 лет ВЛКСМ (от дома №57/2 до дома №73/2) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Ремонт и обустройство новых контейнерных площадок в количестве 20 единиц:  установка бортового камня, устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия, ограждений | территория города Ставрополя | июнь-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Установка 80 урн | территория города Ставрополя | июнь-август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Обустройство зоны отдыха:  устройство пешеходных дорожек, установка лавок парковых и урн,  декоративных ограждений зеленых зон, посадка деревьев | ул. Чапаева (дворовая территория многоквартирных домов № 5 и № 7) | до ноября | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Устройство тротуара плиточным покрытием:  замена бордюрных камней, замена асфальтобетонного покрытия на плиточное | ул. Дзержинского (от дома № 110 до дома № 114) | до конца третьего квартала | администрация Ленинского района города Ставрополя |
|  | Благоустройство территории прилегающей к зданию ЧОУВО «Ставропольский университет»:  демонтаж бордюра, монтаж бордюра, устройство плиточного покрытия, установка лавок | просп. Кулакова, 8 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Устройство тротуара в плиточном покрытии | ул. Шпаковская (от дома № 111 до входа в парк «Победы») | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Замена облицовки фонтана | ул. Ленина (в районе дома № 399) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Продолжение благоустройства сквера Ветеранов:  озеленение и дополнительные работы (вырубка части деревьев) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 57/2 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Установка остановочного павильона | ул. Доваторцев (в районе здания № 9, к1, вход в парк «Победы») | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Устройство сквера:  устройство плиточного покрытия, установка бордюров, детской площадки, скамеек | ул. Доваторцев (в районе дома № 50/1) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Ремонт подпорной стены на МЖК | ул. 50 лет ВЛКСМ, 81 | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя |
|  | Благоустройство остановки и прилегающей территории к подземному переходу:  устройство тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия | в районе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» (четная сторона) | до конца третьего квартала | комитет градострои- тельства администрации города Ставрополя |
|  | Устройство парковочной зоны в Таманском лесу | ул. Дзержинского (в районе дома № 285) | до конца третьего квартала | администрация Промышленного района города Ставрополя  комитет градострои- тельства администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 1. У | Установка памятника Хоперским казакам:  благоустройство прилегающей территории | ул. Голенева, 21 | июнь- август | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
|  | Установка памятника П. Гречишкину:  благоустройство прилегающей территории | ул. Морозова | июнь- август | администрация Ленинского района города Ставрополя |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Мясоедов Александр  Александрович | первый заместитель главы администрации города Ставрополя |
| Полулях Дмитрий  Николаевич | заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Грибенник Александр  Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Куриленко Александр  Иванович | депутат Ставропольской городской Думы |
| Пятак Евгений  Владимирович | депутат Ставропольской городской Думы |
| Семенов Дмитрий  Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Серов Игорь  Владимирович | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Теряев Алексей  Геннадиевич | депутат Ставропольской городской Думы |
| Тищенко Геннадий  Иванович | депутат Ставропольской городской Думы |
| Унтевский Игорь  Иванович | депутат Ставропольской городской Думы |