|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год |

**План мероприятий по озеленению и воспроизводству лесов города Ставрополя на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия** | **Количество** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **Озеленение и благоустройство территории города** | | | | |
|  | Устройство автоматизированной системы полива на разделительной полосе по просп. Кулакова (от ул. Ленина до ул. Октябрьской) | 5,2 км | май  2016 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов на территории общественно – культурного центра города Ставрополя:  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 78 800 шт. | октябрь – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 98 208 шт. | октябрь – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (канны):  Крепостная гора;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 239 900 шт. | июнь  2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью посадки ковровых растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):  пл. Ленина | 3 000 шт. | май - июнь  2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Оформление клумб и газонов однолетними растениями на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):  пл. Ленина;  ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского – ул. Мира);  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  просп. Октябрьской Революции;  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  Крепостная гора;  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);  ул. Булкина;  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»;  аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»»;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 204 270 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (астра, хоста):  пл. Ленина;  ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);  ул. Маршала Жукова (ул. Ленина – ул. Мира);  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);  просп. Октябрьской Революции;  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  Крепостная гора;  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);  ул. Пирогова;  ул. Доваторцев | 650 шт. | сентябрь – октябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Вертикальное озеленение ампельными растениями для придания художественного вида территории общественно – культурного центра города Ставрополя(петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):  пл. Ленина;  ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова);  Крепостная гора;  просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной);  ул. Булкина;  просп. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до  ул. Советской);  ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);  ул.Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);  пл. 200-летия | 6 640 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония драгон, агава, хлорофитум):  пл. Ленина;  ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 12 500 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Восстановление (замена) газонов на территории города Ставрополя:  просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);  Южный обход – ул. Доваторцев (круг);  ул. Пирогова, 34/3 (сквер 60-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов);  мемориальный комплекс землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга (сквер Афганцам);  ул. Космонавтов;  ул. Доваторцев (разделительная полоса);  Крепостная гора;  реконструкция газонов на пл. Ленина | 3 150 кв. м  350 кв. м  230 кв. м  460 кв. м  1 540 кв. м  570 кв. м  340 кв. м  620 кв. м | апрель – май 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Реконструкция объектов озеленения:  замена декоративного кустарника (самшит) на пл. Ленина;  обустройство газона, посадка кустарника, устройство цветника на площади Ленина (вход со стороны Думы Ставропольского края);  посадка кустарника (сирийская роза) на просп. К. Маркса (памятник Генералу Ермолову);  посадка кустарника (снежноягодник) ул. Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской);  посадка кустарника (туя) по ул. М. Морозова (от пер. Зоотехнический до ул. Артема), ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского - пл. Ленина, мемориал Ангел), ул. Дзержинского (миксбордер) | 120 п. м  220 кв. м  148 шт.  160 шт.  154 шт. | апрель – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
| **Посадка деревьев на территории города и воспроизводство лесов** | | | | |
|  | Посадка деревьев на территории города Ставрополя:  посадка саженцев лесных культур на территории урочищ города в рамках компенсационной высадки за снос деревьев для строительства перинатального центра (дуб, сосна, ясень, акация, скумпия, лох, клен, кизил, калина, лещина, вяз)  ул. Васильева, 8, 12, 17, (рябина, акация, дуб);  просп. Кулакова, 27/2 (дуб);  просп. Юности, 14 (дуб);  пер. Шеболдаева, 7 (дуб);  ул. Бруснева, 6 (акация);  пр. Ботанический, 12 (рябина);  ул. Ленина, 474, 450, 450А (рябина);  ул. Мира, 458/1, 458/2 (бук);  ул. Тельмана, 238, 238/1 (акация, рябина, бук, дуб);  ул. Герцена, 145 (бук, дуб);  ул. Доваторцев, 43/2, 50/2, 75 (рябина, акация, бук);  ул. Шпаковская, 76А/4 (акация);  ул. Тухачевского, 7/2 (акация);  ул. 50 лет ВЛКСМ, 38/1, 52/2, 60, 89, 105 (бук, дуб, рябина, акация;  просп. Ворошилова, 5Б (акация, бук);  ул. Черниговская, 4 (дуб, рябина);  ул. Пирогова, 26/4, 46/2, 102 (дуб, акация, бук, рябина);  ул. 45 Параллель, 32 (дуб);  ул. Южный обход, 55/3 (дуб);  ул. Родосская, 2 (дуб)  Итого по территории Промышленного района:  ул. М. Морозова, 10, 73/10 (дуб);  ул. Дзержинского, 176, 178 (рябина, бук);  ул. Ленина, 2, 100, 116, 243, 264 (дуб);  ул. Комсомольская, 48, 62 (дуб, рябина);  ул. Объездная, 3, 5, 9 (дуб);  пер. Гвардейский, 7 (дуб);  ул. Лермонтова, 221, 257 (дуб);  ул. Чкалова, 27А (рябина);  ул. Ломоносова (от ул. 8 Марта до ул. Лермонтова) (дуб);  пр. Луганский, 70 (дуб);  ул. Серова, 278/3, 422 (дуб);  ул. Мимоз, 22А (дуб);  ул. Чехова, 85/13 (А, Б), 85/14 (А, Б), 85/15 (А, Б), 85/16А (дуб);  ул. Беличенко, 4, 8 (дуб);  ул. Мира, 286, 286/2 (дуб);  ул. Горная – ул. Биологическая (дуб, бук);  пер. Баумана – ул. Полевая (дуб);  ул. Объездная, 17 (дуб);  ул. Магистральная (дуб);  ул. Киевская (дуб)  Итого по территории Ленинского района:  ул. Пригородная, 195, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, 235/1 (дуб, рябина, тополь);  просп. К. Маркса, 3/1 (дуб, рябина);  ул. Гражданская, 1Б, 3 (дуб, рябина);  ул. Дзержинского, 1А (дуб, рябина);  ул. Трунова, 134, 136 (дуб, рябина);  ул. Октябрьская, 186/1, 186/45 (дуб, тополь);  пер. Макарова, 6/2, 8/1, 12/1, 16, 18/2 (дуб, рябина, тополь);  ул. Селекционная станция (дуб, тополь)  Итого по территории Октябрьского района:  Всего на территории города: | 37 340 шт.  13 шт.  5 шт.  4 шт.  4 шт.  3 шт.  2 шт.  6 шт.  5 шт.  15 шт.  7 шт.  6 шт.  8 шт.  5 шт.  56 шт.  5 шт.  3 шт.  63 шт.  20 шт.  50 шт.  20 шт.  300 шт.  9 шт.  6 шт.  55 шт.  7 шт.  9 шт.  7 шт.  10 шт.  2 шт.  20 шт.  5 шт.  20 шт.  10 шт.  25 шт.  18 шт.  10 шт.  55 шт.  30 шт.  2 шт.  10 шт.  10 шт.  320 шт.  45 шт.  3 шт.  12 шт.  15 шт.  16 шт.  52 шт.  55 шт.  32 шт.  230 шт.  38 190 шт. | март  апрель  октябрь  ноябрь  2016 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  администрация  Промышленного района  города Ставрополя  администрация  Ленинского района  города Ставрополя  администрация  Октябрьского района  города Ставрополя |
|  | Посадка саженцев лесных культур на территории 5 га урочища «Надежда» (вяз, лох узколистный) | 12 000 шт.  4 665 шт. | апрель 2016  ноябрь 2016 | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** | | | | |
|  | Спил и обрезка сухостойных деревьев:   |  | | --- | | ул. Л. Толстого, 48; | | ул. Кирова, 19; | | ул. Достоевского, 40; | | ул. Ленина, 200; | | ул. Тельмана, 16; | | ул. Ленина, 308; | | ул. Абрамовой, 4; | | просп. Ворошилова, 3/1; | | ул. Тургенева, 59; | | ул. Октябрьская, 203-207; | | ул. Лермонтова, 224; | | ул. Серова, 121а; | | ул. Шпаковская, 44; | | ул. Ленина, 308; | | ул. Репина, 124/59; | | ул. Дзержинского, 72; | | ул. Осипенко, 33; | | ул. Ленина, 143; | | ул. Мира, 132; | | ул. Орджоникидзе, 36; | | ул. Мира, 276, 280, 299, 313; | | ул. Семашко, 8; | | ул. Дзержинского, 27; | | ул. Комсомольская, 45; | | Старомарьевское шоссе (от пер. Торговый до винзавода); | | ул. Мира, 150; | | ул. Ленина, 91б; | | ул. М. Морозова, 27; | | ул. Бурмистрова, 159; | | ул. Станичная, 34; | | ул. Ленина, 137; | | ул. Киевская, 36; | | ул. Ленина, 304 (диагностический центр); | | ул. Ленина, 385; | | ул. Васякина, 14; | | ул. Дзержинского, 40; | | ул. Л. Толстого, 3; | | ул. Комсомольская, 61 – ул. Голенева; | | ул. Доваторцев (от ул. Тухачевского до ул. 45 Параллель); | | просп. К. Маркса – ул. Гражданская; | | ул. Дзержинского, 41; | | ул. Л. Толстого – ул. М. Морозова; | | ул. Серова, 145; | | ДНТ «Лесник», 77; | | ул. Р. Люксембург, 63; | | ул. Гагарина, 6; | | ул. Бурмистрова, 112; | | ул. Попова, 40; | | ул. Репина, 198; | | ул. Шпаковская, 70а; | | ул. Л. Толстого, 61а; | | ул. Бурмистрова – ул. Ушакова; | | ул. Шпаковская, 65; | | ул. Доваторцев, 277; | | ул. Маршала Жукова, 23; | | ул. Лермонтова, 259; | | ул. Ленина, 377; | | ул. Ленина – ул. Л. Толстого; | | ул. Ленина (от ул. Р. Люксембург до ул. Маяковского); | | ул. Мира, 218; | | ул. 8 Марта, 102; | | ул. Голенева, 62; | | ул. Дзержинского, 165; | | ул. Дзержинского, 167; | | ул. Л. Толстого, 58 |   Итого по территории города Ставрополя:  ул. Васякина, 24;  ул. Вокзальная, 6;  ул. Вокзальная, 23;  ул. Горького, 16;  ул. Горького, 19;  ул. Горького, 28;  ул. Дзержинского, 93;  ул. Железнодорожная, 123;  ул. Железнодорожная, 12, 14;  ул. Калинина, 8;  ул. Лазо, 95;  пр. Молодежный, 18;  пер. Онежский, 9;  ул. Орджоникидзе, 94, 96;  пл. Фрунзе, 35;  ул. Попова, 16Б;  ул. Пригородная, 197;  ул. Пригородная, 199;  ул. Пригородная, 201;  ул. Пригородная, 207;  ул. Пригородная, 215/2;  пр. Республиканский, 9;  ул. Руставели, 34А;  ул. Свободная, 63;  пер. Северный, 14;  ул. Трунова, 35;  ул. Фурманова, 2-10;  ул. Шаумяна, 25, 27;  ул. Щаденко, 58/2;  ул. Ясеновская, 38  Итого по территории Октябрьского района:  ул. Ленина, 277Б;  ул. Полевая, 128;  пр. Луганский, 38;  пр. Фабричный, 1;  ул. М. Морозова, 54;  пер. Крупской, 80/2;  ул. Ленина, 287/2;  пер. Расковой, 1;  ул. Ипатова, 55  Итого по территории Ленинского района:  ул. Доваторцев, 7, 7/2;  ул. Доваторцев, 7А;  просп. Ворошилова, 9/1;  просп. Ворошилова, 10/3;  просп. Ворошилова, 10/5;  ул. Мира, 402;  ул. М. Морозова, 106;  ул. Ленина, 397/9;  ул. Ленина, 365А;  просп. Ворошилова, 7/3;  ул. Пирогова, 18/1, 18/4;  ул. Восточная (СНТ «Прелесть»);  просп. Юности, 28/1;  ул. Космонавтов, 12;  ул. Шпаковская, 86/3;  ул. Шпаковская, 84/2, 86/3;  ул. Шпаковская, 72;  ул. Шпаковская, 74/5;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 25/7;  ул. Доваторцев, 35/2;  ул. 4 Промышленная, 3;  пр. Ботанический, 8;  ул. Доваторцев, 29;  ул. Тухачевского, 7/4;  ул. Тухачевского, 11А;  ул. Васильева, 8;  ул. Серова, 4/2;  пер. Шеболдаева, 4  Итого по территории Промышленного района:  Всего на территории города: | |  | | --- | | 2 шт. | | 3 шт. | | 3 шт. | | 1 шт. | | 3 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 6 шт. | | 6 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 4 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 4 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 3 шт. | | 35 шт. | | 12 шт. | | 1 шт. | | 6 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт.  1 шт. | | 17 шт. | | 6 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 5 шт. | | 1 шт. | | 20 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 3 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 9 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 31 шт. | | 1 шт. | | 6 шт. | | 2 шт. | | 12 шт. | | 6 шт. | | 1 шт. | | 4 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 12 шт. |   274 шт.  1 шт.  1 шт.  4шт.  3 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  6 шт.  14 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  1 шт.  3 шт.  4 шт.  7 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  80 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  15 шт.  6 шт.  20 шт.  6 шт.  8 шт.  6 шт.  2 шт.  3 шт.  11 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  7 шт.  8 шт.  1 шт.  2 шт.  12 шт.  5 шт.  1 шт.  1 шт.  8 шт.  11 шт.  5 шт.  9 шт.  2 шт.  4 шт.  148 шт.  517 шт. | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  администрация Октябрьского района города Ставрополя  администрация  Ленинского района  города Ставрополя  администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Д.Н. Полулях

Е.А. Маслов

35-02-58